**ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.12.2017 | № | 171 |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  **от 10.11.2015 № 242 «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018г.г.»**  с учетом изменений, внесенных постановлениями от 08.08.2017 №109 от 15.05.2017 №63 от 10.11.2016 №156 от 10.11.2016 №157, от 15.02.2017 №19, от 20.10.2017 №148  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.11.2015 № 242 «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 гг.**»** с учетом изменений, внесенных постановлениями от 08.08.2017 №109, от 15.05.2017 №63, от 10.11.2016 №156, от 10.11.2016 №157, от 15.02.2017 №19, от 20.10.2017 №148  **и изложить в новой редакции согласно Приложению.**
2. **Настоящее постановление разместить на сайте администрации Шапкинского сельского поселения в информационной сети «Интернет».**
3. **Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.**

Глава администрации М.С. Немешев

Приложение

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области
от 01.12.2017 № 171

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области»**

п.Шапки

2016 год

1. **ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | «**Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»** |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»постановление Правительства Ленинградской области от 10.11.2013 № 397-ФЗ «Об утверждении государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Представитель заказчика Программы** | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя, представителя заказчика Программы**  | Немешев Мерхайдар Сямиулович – глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района, тел./факс (81361) 97 321 |
| **Цели и задачи Программы** | Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения. А также **паспортизация и принятие в муниципальную собственность** автомобильных дорог местного значения общего пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Срок реализации Программы** | 2016 - 2020 годы |
| **Исполнители мероприятий** **Программы** | Подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд »  |
| **Ожидаемые конечные результаты****реализации Программы** | Выполнение комплекса работ по ремонту:в 2016 году:- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения протяженностью – 0,858 км;- паспортизация дорог – 9 улиц, протяженностью – 5,99 км;в 2017 году:- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения протяженностью – 1,457 км;- паспортизация дорог – 12 улиц, общей протяженностью около 7,6 км.;- разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Шапки – 14 улиц, общей протяженность около 9,6 км;в 2018 году:- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения протяженностью – 0,764 км;- паспортизация дорог – 20 улиц и переулков общей протяженностью около 8,4 км;- разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Шапки – 20 улиц и переулков общей протяженность около 9,8 км;- разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения;в 2019 году:-автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения протяженностью – 0,15 км;- дворовых территорий многоквартирных домов – 546 кв.м. |
| **Объемы и источники** **финансирования Программы** | Общий объем финансирования Программы: **8 275 072,00** руб., из них:1. **2016 год-** 1 180 872,00 руб. в т. ч. за счет:

- бюджета дорожного фонда Ленинградской области - 608 000,00 руб., - местного бюджета – 572 872,56 руб.,из них:1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –1 423 484,00 руб.;2) мероприятия по содержанию автомобильных дорог: - содержание дорог – 200 704,00 руб.- паспортизация дорог –89 850,00 руб.;3) разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 74 834,00 руб.1. **2017 год**- 2 864 200,00 руб. в т. ч. за счет:- местного бюджета– 2 028 690,23 руб.

– субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области – 671 600,00 руб.,из них: 1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 2 081 655,23 руб.;2) мероприятия по содержанию автомобильных дорог: - грейдирование и содержание дорог – 460 917,77 руб.;3) паспортизация дорог – 60 800 руб.;4) разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Шапки, – 76 800,00 руб.;5) разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184 027,00 руб.1. **2018 год** – **2 082 700,00** руб., в т. ч. за счет:

- средств областного бюджета – 672 700,00 руб.,- средств местного бюджета - 1 410 000,00 руб. на:1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 874 7000,00 руб.;2) мероприятия по содержанию автомобильных дорог – 727 000,00 руб.;3) паспортизация дорог – 99 000,00 руб.;4) разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах поселения – 99 000,00 руб.;5) разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184 000,00 руб.;6) техническое обследование автомобильных дорог - 99 000 руб.1. **2019 год** – **1 410 000,00** руб., в т. ч. за счет средств местного бюджета - 1 410 000,00 руб. на:

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 202 000,00 руб.;2) мероприятия по содержанию автомобильных дорог – 727 000,00 руб.;3) паспортизация дорог – 99 000,00 руб.;4) разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах поселения – 99 000,00 руб.;5) разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184 000,00 руб.;6) техническое обследование автомобильных дорог - 99 000 руб.1. **2020 год** – **1 410 000,00 руб.** в т. ч. за счет средств местного бюджета - 1 410 000,00 руб. на:
2. ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 1 000 000,00 руб.;
3. разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 99 000,00 руб.;
4. содержание дорог – 311 000,00 руб.
 |
| **Контроль за реализацией** **Программы**  | Контроль, за исполнением настоящей Программы, осуществляет администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |

1. **Введение**

 Муниципальная программа ««**Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»** (далее Программа) разработана администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В Программе, исходя из социально-экономических потребностей Шапкинского поселения, сформулирована основная цель Программы – поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения. А также **паспортизация и принятие в муниципальную собственность** автомобильных дорог местного значения общего пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог необходимы для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель состоит в оценке состояния автомобильных дорог.

1. **Анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения**

В настоящее время в ведении администрации Шапкинского сельского поселения находятся:

а) автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 32,6 км. в том числе:

- с твердым покрытием – 17,4 км;

- с усовершенствованным покрытием – 9,6 км;

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дорожного покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями,

б) дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 6 шт., общей площадью 2 854 кв.м., в том числе:

- с твердым покрытием – 1 шт., площадью 1000 кв.м.;

- с усовершенствованным покрытием – 5 шт., площадью 1 854 кв.м.

Основными проблемами при содержании и ремонте дворовых территорий многоквартирных домов Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дворового покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

в) проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в количестве 2 шт., протяженностью 0,12км, с усовершенствованным покрытием, площадью – 413 кв.м.

1. **Цели и задачи Программы**

Целью настоящей Программы является поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения.

Задачами настоящей Программы являются:

-создание комфортных и безопасных условия жизни населения;

-совершенствование системы мониторинга технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства из бюджета дорожного фонда Ленинградской области и из бюджета администрации Шапкинского сельского поселения.

1. **Ожидаемые конечные результаты Программы.**

Реализация настоящей Программы в 2016-2020 году позволит повысить качество содержания, улучшить техническое и эксплуатационного состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и позволит частично обеспечить комфортные и безопасные условия жизни населения.

1. **Основные мероприятия Программы:**
	* + 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия Татьяниного переулка от ул. Покровской до границы дома №11 по ул. М.Кротова в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 111 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 388,5 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 104 369,53 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к пожарному водоему и бане по ул. Школьной д. 7 в Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 36 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 144 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 72 018,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту участка улицы Покровской от д. 36 до пересечения с ул. М. Кротова в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 360 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1440 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 417 687,06 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Береговой от улицы Цветочной до д. № 8 в дер. Сиголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 140 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 560 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 162 432,76 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия части улицы Северной в районе д.59 и 59а., п. Шапки и дорожного покрытия участка улицы Береговой между домами № 6/1 и № 8 в д. Сиголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, нарушенных в результате эрозии вызванной выпадением ливневых осадков со следующими технико-экономическими показателями (2016 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ямочный ремонт |
| Тип покрытия | щебеночное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 50 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 200 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 58 977,00 |

* + - 1. Проведение паспортизации дорог в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения со технико-экономическими показателями (2016 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Месторасположение дороги | Наименование автомобильной дороги |  Протяженность (км) |
| 1 | п. Шапки  | ул. Покровская | 1,14 |
| 2 | п. Шапки | ул. Северная | 0,9 |
| 3 | п. Шапки | ул. Советская | 0,7 |
| 4 | п. Шапки | пер. Школьный | 0,5 |
| 5 | д. Сиголово | ул. Солнечная | 0,45 |
| 6 | д. Староселье | ул. Сиголовская | 0,3 |
| 7 | д. Староселье | ул. Староселье Центральная. | 0,6 |
| 8 | д. Белоголово | ул. Центральная | 0,8 |
| 9 | д. Ерзуново | Центральная | 0,6 |
|  | Всего (км) | 5,99 |
|  | Стоимость работ (руб) | 89 850,00 |

|  |
| --- |
| * + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка ул. Лесной от площадки для сбора ТКО до участка №19 в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):
 |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 295,687 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1 034,905 |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | 212 380,00 |
| * + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Молодежной от пересечения с ул. Школьной до пересечения с ул. Парковой в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):
 |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 115,806 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 405,32 |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | 83 122,40 |
| * + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Заречной в д. Сиголово от д. 5 до д.1 Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):
 |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 39,289 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 137,51 |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | 28 413,60 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Северной напротив д. №1 по ул. М. Кротова в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | асфальтобетонное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 26,206 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 268,615 |
| Сметная стоимость на апрель 2017 года (рублей) | 222 076,80 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Железнодорожной от д. №2е до д. №8/7 п. Шапки, Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | асфальтобетонное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 194,5 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1069,75 |
| Сметная стоимость на апрель 2017 года (рублей) | 656 096,80 |

1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Веселой от д. № 6, до
д. №32 в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 378,0 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1134,0 |
| Сметная стоимость на апрель 2017 года (рублей) |  423 906,40 |

1. Выполнение работ по ремонту участка проезжей части дороги общего пользования местного значения к кладбищу «Новое» Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, нарушенных в результате эрозии вызванной выпадением осадков со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 42,86 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 150 |
| Сметная стоимость на апрель 2017 (рублей) | 1. 349,23
 |

1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Покровской от д. №36 до пересечения с ул. М. Кротова в пос. Шапки, Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | песок из отсева дробления |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 360,0 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1440,0 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1. 000,00
 |

1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Парковой от пересечения с ул. Молодежной до д. №2 в пос. Шапки, Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | ЩПС марки С5 |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 200 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 600 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1. 000,00
 |

1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения 1-го Покровского переулка в пос. Шапки, Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | ЩПС марки С5 |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 100 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 250 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1. 000,00
 |

1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Советской от д1 до д.18а в пос. Шапки, Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской областисо следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | ЩПС марки С5 |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 110 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 275 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1. 750,00
 |

1. Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ключевая напротив д. 14а и напротив д. 35 в пос. Шапки Шапкинского сельского совета Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ямочный ремонт |
| Тип покрытия | ЩПС марки С5 |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 60 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 170 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 70 560,00 |

1. Проведение паспортизации дорог в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения со следующими технико-экономическими показателями (2017 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение дороги | Наименование дороги | Протяженность (км) |
| 1 | поселок | Шапки | Боровая | ул. | 0,9 |
| 2 | поселок | Шапки | Зеленая | ул. | 0,2 |
| 3 | поселок | Шапки | Колхозная | ул. | 0,9 |
| 4 | поселок | Шапки | Лесная | ул. | 0,7 |
| 5 | поселок | Шапки | Межевая | ул. | 0,5 |
| 6 | поселок | Шапки | Новая | ул. | 0,7 |
| 7 | поселок | Шапки | Садовая | ул. | 0,5 |
| 8 | поселок | Шапки | Сосновая | ул. | 0,6 |
| 9 | поселок | Шапки | Дачная | ул. | 0,4 |
| 10 | поселок | Шапки | Нестеровская | ул. | 0,5 |
| 11 | деревня | Сиголово | Береговая | ул. | 0,71 |
| 12 | деревня | Белоголово | Ижорский | проезд | 1 |
|  | ВСЕГО, км | 7,6 |
|  | Стоимость работ (руб.) | 60 800,00 |

1. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктах Шапкинского сельского поселения со технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение дороги | Наименование дороги | Протяженность (км) |
| 1 | поселок | Шапки | Колхозная | ул | 0,88 |
| 2 |  | Шапки | Нестеровская | ул. | 0,5 |
|  3 |  | Шапки | Дачная | ул. | 0,4 |
|  4 |  | Шапки | Покровская | ул. | 1,14 |
|  5 |  | Шапки | Северная | ул. | 0,618 |
|  6 |  | Шапки | Советская | ул. | 0,7 |
|  7 |  | Шапки | Школьная | ул. | 0,488 |
|  8 | деревня | Сиголово | Солнечная | ул. | 0,45 |
| 9 |  | Сиголово | Береговая | ул. | 0,71 |
|  10 | деревня | Староселье | Сиголовская | ул. | 0,591 |
| 11 |  | Староселье | Центральная | ул. | 0,723 |
|  12 | деревня | Белоголово | Центральная | ул. | 0,8 |
| 13 |  | Белоголово | Ижорский | проезд | 1,0 |
|  14 | деревня | Ерзуново | Центральная | ул. | 0,6 |
|  | ВСЕГО, км | 9,6 |
|  | Стоимость работ (руб.) | 76 800,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка ул. Дачная от пересечения с ул. Н. Куковеровой до ул. Веселая в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2018 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 252 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 882 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  386244,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка ул. Лесная от пересечения с ул. Угловой до з/уч. №9 по ул. Лесной в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2018 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 134,02 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 469,07 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  125 119,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка ул. Веселая от д. №6 до д. №32 в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2018 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 378,0 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1134,0 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) |  363 337,00 |

1. Проведение паспортизации дорог в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения со следующими технико-экономическими показателями (2018 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение дороги | Наименование дороги | Протяженность, км |
| 1 | поселок | Шапки | Железнодорожная | ул. | 1,3 |
| 2 | поселок | Шапки | Молодежная | ул. | 0,19 |
| 3 | поселок | Шапки | Веселая | ул. | 0,46 |
| 4 | поселок | Шапки | Юбилейная | ул. | 0,3 |
| 5 | поселок | Шапки | Светлый | пер. | 0,25 |
| 6 | поселок | Шапки | Парковая | ул. | 0,9 |
| 7 | поселок | Шапки | Кленовая | ул. | 0,3 |
| 8 | поселок | Шапки | Крайняя | ул. | 0,7 |
| 9 | поселок | Шапки | Ключевая | ул. | 0,3 |
| 10 | поселок | Шапки | Песочная | ул. | 0,15 |
| 11 | поселок | Шапки | Верхняя | ул. | 0,15 |
| 12 | поселок | Шапки | Нижняя | ул. | 0,15 |
| 13 | поселок | Шапки | Речная | ул. | 0,5 |
| 14 | поселок | Шапки | Средняя | ул. | 0,2 |
| 15 | поселок | Шапки | Кленовая | ул. | 0,3 |
| 16 | деревня | Староселье | Мирный | пер. | 0,15 |
| 17 | деревня | Староселье | Лазурная | ул. | 0,3 |
| 18 | деревня | Староселье | Фермерская | ул. | 0,54 |
| 19 | деревня | Сиголово | Заречная | ул. | 0,8 |
| 20 | деревня | Сиголово | Солнечная | ул | 0,45 |
|  | ВСЕГО, км | 8,29 |
|  | Стоимость работ, руб. | 99 000,00 |

1. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктах Шапкинского сельского поселения со следующими технико-экономическими показателями (2018 год):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Местоположение дороги | Наименование дороги | Протяженность, км |
| 1 | поселок | Шапки | Железнодорожная | ул. | 1,3 |
| 2 | поселок | Шапки | Молодежная | ул. | 0,19 |
| 3 | поселок | Шапки | Веселая | ул. | 0,46 |
| 4 | поселок | Шапки | Юбилейная | ул. | 0,3 |
| 5 | поселок | Шапки | Светлый | пер. | 0,25 |
| 6 | поселок | Шапки | Парковая | ул. | 0,9 |
| 7 | поселок | Шапки | Боровая | ул. | 0,9 |
| 8 | поселок | Шапки | Садовая | ул. | 0,5 |
| 9 | поселок | Шапки | Ключевая | ул. | 0,3 |
| 10 | поселок | Шапки | Песочная | ул. | 0,15 |
| 11 | поселок | Шапки | Сосновая | ул. | 0,6 |
| 12 | поселок | Шапки | Нижняя | ул. | 0,15 |
| 13 | поселок | Шапки | Речная | ул. | 0,5 |
| 14 | поселок | Шапки | Новая | ул. | 0,7 |
| 15 | поселок | Шапки | Кленовая | ул. | 0,3 |
| 16 | деревня | Староселье | Мирный | пер. | 0,15 |
| 17 | деревня | Староселье | Лазурная | ул. | 0,3 |
| 18 | деревня | Староселье | Фермерская | ул. | 0,54 |
| 19 | деревня | Сиголово | Заречная | ул. | 0,8 |
| 20 | деревня | Сиголово | Солнечная | ул | 0,45 |
|  | ВСЕГО, км | 9,64 |
|  | Стоимость работ, руб. | 99 000,00 |

1. Выполнение работ по ремонту ул. Верхняя в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2019 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 150 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 450 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 202 000,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в
п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2020 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 182 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 546 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1. 000 000,00
 |

1. Содержание автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение года:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Стоимость (руб.) |
| 2016 | 200 704,00 |
| 2017 | 460 917,77 |
| 2018 | 727 000,00 |
| 2019 | 727 000,00 |
| 2020 | 311 000,00 |