Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2017года № 4

Ежеквартальный отчет

Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 января 2018 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Этап исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2017 году |
| 1. | Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников водоснабжения в д.Надино, д.Сиголово, пожарных водоемов в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 4 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2. | Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников водоснабжения в д.Надино, д.Сиголово, пожарных водоемов в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обеспечение забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов в д. Надино, д. Староселье |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Надино, д. Староселье, д. Сиголово | Акт выполненных работ |  |
| 2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в д.Ерзуново, д.Сиголово, д.Надино Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 3 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 2.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в д.Ерзуново, д.Сиголово, д.Надино Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в д.Ерзуново, д.Сиголово, д.Надино |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Староста д.Ерзуново, д.Сиголово, д.Надино | Акт выполненных работ |  |
| 3. | Создание детской площадки в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 3 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 3.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Создание детской площадки в д. Староселье |  |
| 3.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Староста д. Староселье | Акт выполненных работ |  |
| 4. | Изготовление информационных баннеров для размещения в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово, д.Ерзуново Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Октябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Октябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 4.2. | Изготовление информационных баннеров для размещения в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово, д.Ерзуново Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Октябрь 2017 год | Подрядная организация | Изготовление информационных баннеров для размещения в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово, д.Ерзуново |  |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Староселье, д. Надино, д. Сиголово, д. Белоголово, д. Ерзуново | Акт выполненных работ |  |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 5.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 5.2. | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Староселье, д. Сиголово | Акт выполненных работ | Реализовано |
| 6. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.13 до д.39 Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь-октябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | На стадии реализации |
| 6.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение ремонтных работ | Сентябрь-октябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.13 до д.39 |  |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.13 до д.39 | Сентябрь-октябрь 2017 года | Подрядная организация | Акт выполненных работ |  |
| 7. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользованияместного значения ул. Зимней в дер. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ноябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Ноябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Ремонт водозаборной колонки в д. Надино |  |
| 7.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, староста д. Надино | Акт выполненных работ |  |
| 8. | Чистка и дезинфекция общественных колодцев в д.Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 8.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Чистка и дезинфекция общественных колодцев в д.Староселье, д. Ерзуново, д. Белоголово |  |
| 8.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, староста д. Надино, д. Ерзуново, д. Белоголово | Акт выполненных работ |  |
| 9. | Ремонт общественных колодцев в д. Староселье Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Ноябрь2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Реализовано |
| 9.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Ремонт общественных колодцев в д. Староселье |  |
| 9.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, д. Староселье | Акт выполненных работ |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Внесение изменений |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ (поставленных товаров) | Соответственно по каждому мероприятию | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет на 01.01.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключение дополнительного соглашения |

Глава администрации Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

______________ /М.С. Немешев/

МП