|  |  |
| --- | --- |
| **ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ****АДМИНИСТРАЦИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****18.01.2018 № 5**Об утверждении муниципальнойпрограммы «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»на 2018-2022 годыВ соответствии Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской областиПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить программу «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2018-2020 годы (приложение).  2. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации М.С. НемешевПолежаева

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.01.2018 № 5**Муниципальная программа** **«Газификация территории Шапкинского сельского поселения** **Тосненского района Ленинградской области»**  |

**Паспорт муниципальной программы Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области**  |
|  |  |  |  |  |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"**  |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | Реализация государственной политики по обеспечению населения Шапкинского сельского поселения Тосненского района природным газом;- газификация природным газом всех населенных пунктов Шапикнского сельского поселения Тосненского района;- обеспечение природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства;- повышение уровня и качества жизни сельского населения;- улучшение экологической обстановки. |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации;- строительство распределительных газовых сетей для потребления природного газа населением;- обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями являются:**-**количество газифицированных населенных пунктов;- количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;- количество квартир в многоквартирных домах, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;- перевод котельных, работающих на природном газе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета поселения | 11111628,72 | 2479204,62 | 3505115,25 | 3390534,53 | 549565,82 | 1187208,50 |
| Средства областного бюджета \* | 211120946,63 | 47104888,08 | 66597189,97 | 64420156,21 | 10441750,84 | 22556961,53 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 222232575,35 | 49584092,70 | 70102305,22 | 67810690,74 | 10991316,66 | 23744170,03 |
| \* при наличии финансирования из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация настоящей Программы позволит:- провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты; - произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;- создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки.  |

**1.** **Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Муниципальная программа «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На территории поселения расположено 6 населенных пунктов, не имеющие возможность использовать природный газ в быту. Газоснабжение в многоквартирных и частных жилых домах осуществляется индивидуальными газовыми баллонами.

Основная доля природного газа, планируется использоваться потребителями, на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. При взвешенной тарифной политике газификация объектов жилищно-коммунального и жилого назначения будет способствовать снижению себестоимости тепловой энергии, что позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.

Программа определяет конкретные мероприятия по газификации территории поселения, объемы финансирования на эти цели. Это позволяет последовательно осуществлять проектирование и строительство объектов газификации, развивать газоснабжение потребителей на территории поселения.

Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Шапкинском сельском поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В 2018 году на территории Шапкинского сельского поселения будут завершены работы по строительству межпоселкового газопровода "Межпоселковый газопровод дер.Нурма- п.Шапки Тосненского района Ленинградской области", собственником которого является администрация Тосненского района Ленинградской области. Газоснабжение предусматривается от ГРС "Тосно" по газораспределительным сетям и через газорегуляторные пункты (ПРГ).

Подача газа на бытовые нужды населения и нужды отопления [частного сектора](http://pandia.ru/text/category/chastnij_sektor/) предусматривается по газопроводам низкого давления*.* К газопроводу высокого давления предусматривается подключение двух отопительных котельных, а также ПРГ, через которые будет осуществляться подача газа населению поселения. При двухступенчатой системе газоснабжения подключение отопительной котельной к сетям высокого давления предусматривается посредством газорегуляторной установки (ГРУ) для поддержания давления газа в заданных параметрах, необходимых для работы оборудования.

В проектах проработаны прокладка газопроводов сети высокого и низкого давлений от ГРС до потребителей газа: газопровод низкого давления из полиэтиленовых газовых труб подземной прокладки. Подача газа от магистрального газопровода в населенные пункты осуществляется через газопроводы, снижающие давление газа до необходимого потребителям. Система газоснабжения крупных населенных пунктов двухступенчатая: первая ступень - газопроводы высокого давления; вторая ступень - газопроводы низкого давления. Для небольших населенных пунктов предусматривается одноступенчатая система распределительных газопроводов среднего давления с установкой домовых регуляторов для индивидуально-бытовых потребителей.

Основными направлениями технической деятельности являются:

-совершенствование технического, методического, информационно-аналитического обеспечения, применяемого в практике проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных систем;

- разработка и сопровождение схем газоснабжения населенных пунктов;

- строительство ГРС, предусматривающее в первую очередь газификацию уличных сетей с максимальным участием потребителей в строительстве газопроводных сетей либо их готовность к приему газа;

-осуществление мер по энерго-, газосбережению потребителями газа;

*-*модернизация котельных работающих на газовом топливе.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения Исполнителем программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов сельского поселения Шапкинского сельского поселения Тосненского района на 2018-2022 годы приведен в приложении № 1 к настоящей программе. При необходимости в настоящую программу могут вноситься изменения и корректировки*.*

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни населения Шапкинского сельского поселения за счет обеспечения его природным газом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации и строительство объектов газоснабжения;

- значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных источников;

- обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

- защита окружающей среды;

В результате реализации мероприятий настоящей программы предполагается построить около 57,1 км газораспределительных сетей, газифицировать 6 сельских населенных пунктов (таблица №1).

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы:**

- количество газифицированных населенных пунктов – 6 ед.;

- количество объектов, получивших ПИР по объекту и прошедших государственная экспертизу проектно-сметной документации– 17 ед.;

*-* количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетямгазоснабжения всего – ед., в т.ч.

1 очередь – 783 ед.

2 очередь – 935 ед

3 очередь- 719 ед;

4 очередь- 165 ед;

- количество многоквартирных домов, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения – 8 ед.;

- перевод котельных, работающих на природном газе – 2 ед.

**4. Сроки реализации Программы:**

Программа рассчитана на 2018-2022 годы. Сроки и этапы программы указаны в приложении № 2 к программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и средств областного бюджета\* (\*при условии финансирования), возможно использование средства граждан и иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации*.*

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо 222 232 575,35 руб., из них:

- средства бюджета Шапкинского сельского поселения – 11 111 628,72 руб., в том числе:

2018 год – 2 479 204,62 руб.; 2019 год – 3 505 115,25 руб.; 2020 год – 3 390 534,53 руб.; 2021 год – 549 564,82 руб.; 2022 год – 1 187 208,50 руб.\*. (\*при условии финансирования из областного бюджета)

- средства областного бюджета\*\* (\*\*при условии финансирования) – 211 120 946,63 руб., в том числе: 2018 год – 47 104 888,00 руб.; 2019 год – 66 597 179,97 руб.; 2020 год – 64 420 156,21 руб.; 2021 год – 10 441 750,84 руб.; 2022 год – 22 556 961,53 руб.

При отсутствии финансирования или отказе сторон на долевое участие в строительстве, отдельные объекты газификации могут быть исключены из Программы или перенесены на другой срок.

Ежегодно при формировании бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области необходимо уточнять объекты газификации и объемы работ, а также источники финансирования.

**6. Ожидаемые результаты**

В результате реализации настоящей Программы к 2022 году ожидается:

- провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты;
- произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;

- создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки.

- перевод многоквартирного жилого фонда и жилых домов индивидуальной застройки на использование природного газа улучшит экологическую ситуацию, повысит комфортность и качество жизни населения.

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический, социальный и экологический эффект.

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Приложение № 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |
| **1.** | **Газификация ИЖС д. Белоголово (1 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **8 290 021,02** | **2 783 212,02** | **5 506 809,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **414 501,05** | **139 160,60** | **275 340,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **7 875 519,97** | **2 644 051,42** | **5 231 468,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 2 067 861,02 | 2 067 861,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 103 393,05 | 103 393,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 1 964 467,97 | 1 964 467,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 715 351,00 | 715 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 35 767,55 | 35 767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 679 583,45 | 679 583,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 5 506 809,00 | 0,00 | 5 506 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 275 340,45 | 0,00 | 275 340,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 5 231 468,55 | 0,00 | 5 231 468,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.** | **Газификация ИЖС д. Белоголово ( 2 очередь)** | **Итого** | 2018-2020 | **966 394,79** | **448 424,79** | **0,00** | **517 970,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2020 | **48 319,74** | **22 421,24** | **0,00** | **25 898,50** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2020 | **918 075,05** | **426 003,55** | **0,00** | **492 071,50** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2020 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 329 834,79 | 329 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 16 491,74 | 16 491,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 313 343,05 | 313 343,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 118 590,00 | 118 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 5 929,50 | 5 929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 112 660,50 | 112 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2020 | 517 970,00 | 0,00 | 0,00 | 517 970,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 25 898,50 | 0,00 | 0,00 | 25 898,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 492 071,50 | 0,00 | 0,00 | 492 071,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.** | **Газификация ИЖС д. Ерзуново ( 1 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **5 728 560,00** | **1 991 434,55** | **3 737 125,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **286 428,00** | **99 571,73** | **186 856,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **5 442 132,00** | **1 891 862,82** | **3 550 269,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 1 514 549,35 | 1 514 549,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 75 727,47 | 75 727,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 1 438 821,88 | 1 438 821,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 476 885,20 | 476 885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 23 844,26 | 23 844,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 453 040,94 | 453 040,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 3 737 125,45 | 0,00 | 3 737 125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 186 856,27 | 0,00 | 186 856,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 3 550 269,18 | 0,00 | 3 550 269,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4** | **Газификация ИЖС д. Ерзуново ( 2 очередь)** | **Итого** | 2018-2020 | **1 007 784,79** | **448 507,39** | **0,00** | **559 277,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2020 | **50 389,24** | **22 425,37** | **0,00** | **27 963,87** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2020 | **957 395,55** | **426 082,02** | **0,00** | **531 313,53** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2020 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 329 834,79 | 329 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 16 491,74 | 16 491,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 313 343,05 | 313 343,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 118 672,60 | 118 672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 5 933,63 | 5 933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 112 738,97 | 112 738,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023 | 559 277,40 | 0,00 | 0,00 | 559 277,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2023 | 27 963,87 | 0,00 | 0,00 | 27 963,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2023 | 531 313,53 | 0,00 | 0,00 | 531 313,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | **Газификация ИЖС д. Сиголово ( 1 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **5 740 381,88** | **1 596 753,08** | **4 143 628,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **287 019,09** | **79 837,65** | **207 181,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **5 453 362,79** | **1 516 915,43** | **3 936 447,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 1 204 591,88 | 1 204 591,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 60 229,59 | 60 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 1 144 362,29 | 1 144 362,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 392 161,20 | 392 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 19 608,06 | 19 608,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 372 553,14 | 372 553,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 4 143 628,80 | 0,00 | 4 143 628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 207 181,44 | 0,00 | 207 181,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 3 936 447,36 | 0,00 | 3 936 447,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6** | **Газификация ИЖС д. Сиголово ( 2 очередь)** | **Итого** | 2018-2020 | **4 111 380,37** | **1 402 993,97** | **0,00** | **2 708 386,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2020 | **205 569,02** | **70 149,70** | **0,00** | **135 419,32** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2020 | **3 905 811,35** | **1 332 844,27** | **0,00** | **2 572 967,08** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2020 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 6.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 1 011 210,37 | 1 011 210,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 50 560,52 | 50 560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 960 649,85 | 960 649,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 391 783,60 | 391 783,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 19 589,18 | 19 589,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 372 194,42 | 372 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2020 | 2 708 386,40 | 0,00 | 0,00 | 2 708 386,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 135 419,32 | 0,00 | 0,00 | 135 419,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 2 572 967,08 | 0,00 | 0,00 | 2 572 967,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **7** | **Газификация ИЖС д. Сиголово ( 3 очередь)** | **Итого** | 2018-2020 | **5 145 170,97** | **1 591 973,11** | **0,00** | **3 553 197,86** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2020 | **257 258,55** | **79 598,66** | **0,00** | **177 659,89** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2020 | **4 887 912,42** | **1 512 374,45** | **0,00** | **3 375 537,97** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2020 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 7.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 1 199 870,97 | 1 199 870,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 59 993,55 | 59 993,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 1 139 877,42 | 1 139 877,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 392 102,14 | 392 102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 19 605,11 | 19 605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 372 497,03 | 372 497,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2020 | 3 553 197,86 | 0,00 | 0,00 | 3 553 197,86 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 177 659,89 | 0,00 | 0,00 | 177 659,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 3 375 537,97 | 0,00 | 0,00 | 3 375 537,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **8** | **Газификация ИЖС д. Сиголово ( 4 очередь)** | **Итого** | 2018-2020 | **8 679 312,14** | **2 448 578,54** | **0,00** | **6 230 733,60** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2020 | **433 965,61** | **122 428,93** | **0,00** | **311 536,68** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2020 | **8 245 346,53** | **2 326 149,61** | **0,00** | **5 919 196,92** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2020 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 8.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 1 913 472,14 | 1 913 472,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 95 673,61 | 95 673,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 1 817 798,53 | 1 817 798,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 535 106,40 | 535 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 26 755,32 | 26 755,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 508 351,08 | 508 351,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2020 | 6 230 733,60 | 0,00 | 0,00 | 6 230 733,60 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 311 536,68 | 0,00 | 0,00 | 311 536,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 5 919 196,92 | 0,00 | 0,00 | 5 919 196,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **9** | **Газификация ИЖС д. Надино (1 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **11 033 232,37** | **3 185 232,37** | **7 848 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **551 661,61** | **159 261,61** | **392 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **10 481 570,76** | **3 025 970,76** | **7 455 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 9.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 2 476 122,37 | 2 476 122,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 123 806,11 | 123 806,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 2 352 316,26 | 2 352 316,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 709 110,00 | 709 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 35 455,50 | 35 455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 673 654,50 | 673 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 7 848 000,00 | 0,00 | 7 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 392 400,00 | 0,00 | 392 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 7 455 600,00 | 0,00 | 7 455 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | **Газификация ИЖС д. Надино (2 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **5 880 833,31** | **1 944 313,31** | **0,00** | **3 936 520,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **294 041,66** | **97 215,66** | **0,00** | **196 826,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **5 586 791,65** | **1 847 097,65** | **0,00** | **3 739 694,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 10.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 1 540 073,31 | 1 540 073,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 77 003,66 | 77 003,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 1 463 069,65 | 1 463 069,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 404 240,00 | 404 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 20 212,00 | 20 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 384 028,00 | 384 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 3 936 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 520,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 196 826,00 | 0,00 | 0,00 | 196 826,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 3 739 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 694,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **11** | **Газификация ИЖС д. Надино (3 очередь)** | **Итого** | 2021-2022 | **8 502 694,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 643 284,12** | **5 859 410,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | **425 134,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132 164,20** | **292 970,50** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | **8 077 559,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 511 119,92** | **5 566 439,50** |  |
| Иные источники | 2021-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 11.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021 | 2 036 694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 694,12 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2021 | 101 834,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 834,70 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021 | 1 934 859,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 859,42 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2021 | 606 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 590,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2021 | 30 329,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 329,50 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021 | 576 260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 260,50 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2022 | 5 859 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 410,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 292 970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 970,50 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 5 566 439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 566 439,50 |  |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **12** | **Газификация ИЖС д. Надино (4 очередь)** | **Итого** | 2021-2022 | **4 384 292,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 432 142,57** | **2 952 150,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | **219 214,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71 607,12** | **147 607,50** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | **4 165 077,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 360 535,45** | **2 804 542,50** |  |
| Иные источники | 2021-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 12.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021 | 1 128 802,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 802,57 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2021 | 56 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 440,12 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021 | 1 072 362,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 362,45 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2021 | 303 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 340,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2021 | 15 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 167,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021 | 288 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 173,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2022 | 2 952 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 150,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 147 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 607,50 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 2 804 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 542,50 |  |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **13** | **Газификация ИЖС д. Староселье (1 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **17 394 697,02** | **4 311 414,62** | **13 083 282,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **869 734,85** | **215 570,73** | **654 164,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **16 524 962,17** | **4 095 843,89** | **12 429 118,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 3 584 157,02 | 3 584 157,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 179 207,85 | 179 207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 3 404 949,17 | 3 404 949,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 727 257,60 | 727 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 36 362,88 | 36 362,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 690 894,72 | 690 894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 13 083 282,40 | 0,00 | 13 083 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 654 164,12 | 0,00 | 654 164,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 12 429 118,28 | 0,00 | 12 429 118,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **14** | **Газификация ИЖС д. Староселье (2 очередь)** | **Итого** |   | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения |   | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО |   | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники |   | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 14.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | **Газификация ИЖС п.Шапки (1 очередь)** | **Итого** | 2018-2019 | **48 712 730,00** | **12 929 270,43** | **35 783 459,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2019 | **2 435 636,49** | **646 463,52** | **1 789 172,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2019 | **46 277 093,51** | **12 282 806,91** | **33 994 286,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2019 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 15.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 10 369 190,43 | 10 369 190,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 518 459,52 | 518 459,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 9 850 730,91 | 9 850 730,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 2 560 080,00 | 2 560 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 128 004,00 | 128 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 2 432 076,00 | 2 432 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 35 783 459,57 | 0,00 | 35 783 459,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 1 789 172,97 | 0,00 | 1 789 172,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 33 994 286,60 | 0,00 | 33 994 286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **16** | **Газификация ИЖС п.Шапки (2 очередь)** | **Итого** | 2018-2020 | **64 806 590,00** | **14 501 984,52** | **0,00** | **50 304 605,48** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета поселения | 2018-2020 | **3 240 329,49** | **725 099,22** | **0,00** | **2 515 230,27** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018-2020 | **61 566 260,51** | **13 776 885,30** | **0,00** | **47 789 375,21** | **0,00** | **0,00** |  |
| Иные источники | 2018-2020 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 16.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2018 | 11 918 054,52 | 11 918 054,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 595 902,72 | 595 902,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 11 322 151,80 | 11 322 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2018 | 2 583 930,00 | 2 583 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2018 | 129 196,50 | 129 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2018 | 2 454 733,50 | 2 454 733,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019 | 50 304 605,48 | 0,00 | 0,00 | 50 304 605,48 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2019 | 2 515 230,27 | 0,00 | 0,00 | 2 515 230,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2019 | 47 789 375,21 | 0,00 | 0,00 | 47 789 375,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **17** | **Газификация ИЖС п.Шапки (3 очередь)** | **Итого** | 2021-2022 | **21 848 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 915 889,97** | **14 932 610,03** |  |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | **1 092 425,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **345 794,50** | **746 630,50** |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | **20 756 075,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 570 095,47** | **14 185 979,53** |  |
| Иные источники | 2021-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 17.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021 | 5 690 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 690 119,97 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2021 | 284 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 506,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021 | 5 405 613,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 613,97 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2021 | 1 225 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 770,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета поселения | 2021 | 61 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 288,50 | 0,00 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2021 | 1 164 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 481,50 | 0,00 |  |
| Иные источники | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2022 | 14 932 610,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 932 610,03 |   |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 746 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 630,50 |  |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 14 185 979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 185 979,53 |  |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Всего по программе** | **Итого** |   | **222 232 575,35** | **49 584 092,70** | **70 102 305,22** | **67 810 690,74** | **10 991 316,66** | **23 744 170,03** |  |
|  | Средства бюджета поселения |   | **11 111 628,72** | **2 479 204,62** | **3 505 115,25** | **3 390 534,53** | **549 565,82** | **1 187 208,50** |  |
|  | Средства бюджета ЛО |   | **211 120 946,63** | **47 104 888,08** | **66 597 189,97** | **64 420 156,21** | **10 441 750,84** | **22 556 961,53** |  |
|  | Иные источники |   | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | *48 314 439,62* | *39 458 822,96* | *0,00* | *0,00* | *8 855 616,66* | *0,00* |  |
|  | Средства бюджета поселения |   | 2 415 721,95 | *1 972 941,13* | *0,00* | 0,00 | 442 780,82 | 0,00 |   |
|  | Средства бюджета ЛО |   | 45 898 717,67 | 37 485 881,83 | *0,00* | 0,00 | 8 412 835,84 | 0,00 |   |
|  | Иные источники |   | 0,00 | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** |   | *12 260 969,74* | *10 125 269,74* | *0,00* | *0,00* | *2 135 700,00* | *0,00* |  |
|  | Средства бюджета поселения |   | 613 048,49 | 506 263,49 | 0,00 | 0,00 | 106 785,00 | 0,00 |   |
|  | Средства бюджета ЛО |   | 11 647 921,25 | 9 619 006,25 | 0,00 | 0,00 | 2 028 915,00 | 0,00 |   |
|  | Иные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | *161 657 165,99* | *0,00* | *70 102 305,22* | *67 810 690,74* | *0,00* | *23 744 170,03* |  |
|  | Средства бюджета поселения |   | 8 082 858,28 | 0,00 | 3 505 115,25 | 3 390 534,53 | 0,00 | 1 187 208,50 |   |
|  | Средства бюджета ЛО |   | 153 574 307,71 | 0,00 | 66 597 189,97 | 64 420 156,21 | 0,00 | 22 556 961,53 |   |
|  | Иные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Приложение № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1 очередь Газификации Шапкинского сельского поселения** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год | Бюджет | Сумма |
| 1 |  **д. Белоголово (1 очередь)** | 2 067 861,02 | 715 351,00 | 5 506 809,00 | **8 290 021,02** | 2018 | местный | 139 160,60 |
| областной | 2 644 051,42 |
| 2019 | местный | 275 340,45 |
|
|
| областной | 5 231 468,55 |
|
| 2 |  **д. Ерзуново (1 очередь)** | 1 514 549,35 | 476 885,20 | 3 737 125,45 | **5 728 560,00** | 2018 | местный | 99 571,73 |
| областной | 1 891 862,82 |
| 2019 | местный | 186 856,27 |
| областной | 3 550 269,18 |
|
| 3 |  **д. Сиголово (1 очередь)** | 1 204 591,88 | 392 161,20 | 4 143 628,80 | **5 740 381,88** | 2018 | местный | 79 837,65 |
| областной | 1 516 915,43 |
| 2019 | местный | 207 181,44 |
| областной | 3 936 447,36 |
| 4 |  **д. Надино (1 очередь)** | 2 476 122,37 | 709 110,00 | 7 848 000,00 | **11 033 232,37** | 2018 | местный | 159 261,61 |
| областной | 3 025 970,76 |
| 2019 | местный | 392 400,00 |
| областной | 7 455 600,00 |
|
|   |
| 5 | **д. Староселье (1 очередь)** | 3 584 157,02 | 727 257,60 | 13 083 282,40 | **17 394 697,02** | 2018 | местный | 215 570,73 |
| областной | 4 095 843,89 |
| 2019 | местный | 654 164,12 |
| областной | 12 429 118,28 |
|
|
| 6 | **д. Шапки (1 очередь)** | 10 369 190,43 | 2 560 080,00 | 35 783 459,57 | **48 712 730,00** | 2018 | местный | 646 463,52 |
| областной | 12 282 806,91 |
| 2019 | местный | 1 789 172,97 |
| областной | 33 994 286,60 |
|
| **Итого по 1 очереди** | **21 216 472,07** | **5 580 845,00** | **70 102 305,22** | **96 899 622,29** | **2018-2019** | **местный** | **4 844 981,09** |
|
| **областной** | **92 054 641,20** |
|
| в т.ч. по годам | 21 216 472,07 | 5 580 845,00 | 0 | 26 797 317,07 | 2018 | местный | 1 339 865,84 |
| 2018 | областной | 25 457 451,23 |
| 2019 | 0 | 0 | 70 102 305,22 | 70 102 305,22 | 2019 | местный | 3 505 115,25 |
| областной | 66 597 189,97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2 очередь Газификации Шапкинского сельского поселения** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год | бюджет | сумма |
| 1 |  **д. Белоголово (2 очередь)** | 329 834,79 | 118 590,00 | 517 970,00 | **966 394,79** | 2018 | местный | 22 421,24 |
| областной | 426 003,55 |
| 2020 | местный | 25 898,50 |
| областной | 492 071,50 |
| 2 |  **д. Ерзуново (2 очередь)** | 329 834,79 | 118 672,60 | 559 277,40 | **1 007 784,79** | 2018 | местный | 22 425,37 |
| областной | 426 082,02 |
| 2020 | местный | 27 963,87 |
| областной | 531 313,53 |
| 3 |  **д. Сиголово (2 очередь)** | 1 011 210,37 | 391 783,60 | 2 708 386,40 | **4 111 380,37** | 2018 | местный | 70 149,70 |
| областной | 1 332 844,27 |
| 2020 | местный | 135 419,32 |
| областной | 2 572 967,08 |
| 4 |  **д. Надино (2 очередь)** | 1 540 073,31 | 404 240,00 | 3 936 520,00 | **5 880 833,31** | 2018 | местный | 97 215,66 |
| областной | 1 847 097,65 |
| 2020 | местный | 196 826,00 |
| областной | 3 739 694,00 |
| 5 | **д. Староселье (2 очередь)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |   | местный |   |
| областной |   |
|   | местный |   |
| областной |   |
| 6 | **д. Шапки (2 очередь)** | 11 918 054,52 | 2 583 930,00 | 50 304 605,48 | **64 806 590,00** | 2018 | местный | 725 099,22 |
| областной | 13 776 885,30 |
| 2020 | местный | 2 515 230,27 |
| областной | 47 789 375,21 |
| **Итого по 2 очереди** | **15 129 007,78** | **3 617 216,20** | **58 026 759,28** | **76 772 983,26** | **2018-2020** | **местный** | **3 838 649,15** |
| **областной** | **72 934 334,11** |
| в т.ч. по годам | 15 129 007,78 | 3 617 216,20 | 0 | 18 746 223,98 | 2018 | местный | 937 311,19 |
| 2018 | областной | 17 808 912,79 |
| 2020 | 0 | 0 | 58 026 759,28 | 58 026 759,28 | 2020 | местный | 2 901 337,96 |
| областной | 55 125 421,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **3 очередь Газификации Шапкинского сельского поселения** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год | Бюджет | Сумма |
| 1 |  **д. Сиголово (3 очередь)** | 1 199 870,97 | 392 102,14 | 3 553 197,86 | **5 145 170,97** | 2018 | местный | 79 598,66 |
| областной | 1 512 374,45 |
| 2020 | местный | 177 659,89 |
| областной | 3 375 537,97 |
| 2 |  **д. Надино (3 очередь)** | 2 036 694,12 | 606 590,00 | 5 859 410,00 | **8 502 694,12** | 2021 | местный | 132 164,20 |
| областной | 2 511 119,92 |
| 2022 | местный | 292 970,50 |
| областной | 5 566 439,50 |
| 3 | **д. Шапки (3 очередь)** | 5 690 119,97 | 1 225 770,00 | 14 932 610,03 | **21 848 500,00** | 2021 | местный | 345 794,50 |
| областной | 6 570 095,47 |
| 2022 | местный | 746 630,50 |
| областной | 14 185 979,53 |
| **Итого по 3 очереди** | **8 926 685,06** | **2 224 462,14** | **24 345 217,89** | **35 496 365,09** | **2018-2022** | **местный** | **1 774 818,25** |
| **областной** | **33 721 546,84** |
| в т.ч. по годам | 1 199 870,97 | 392 102,14 | 0 | 1 591 973,11 | 2018 | местный | 79 598,66 |
| 2018 | областной | 1 512 374,45 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 553 197,86 | 3 553 197,86 | 2020 | местный | 177 659,89 |
| областной | 3 375 537,97 |
| 2021 | 7 726 814,09 | 1 832 360,00 | 0,00 | 9 559 174,09 | 2021 | местный | 477 958,70 |
| областной | 9 081 215,39 |
| 2022 | 0 | 0 | 20 792 020,03 | 20 792 020,03 | 2022 | местный | 1 039 601,00 |
| областной | 19 752 419,03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4 очередь Газификации Шапкинского сельского поселения** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Итого | Год | Бюджет | Сумма |
| 1 |  **д. Сиголово (4 очередь)** | 1 913 472,14 | 535 106,40 | 6 230 733,60 | **8 679 312,14** | 2018 | местный | 122 428,93 |
| областной | 2 326 149,61 |
| 2020 | местный | 311 536,68 |
| областной | 5 919 196,92 |
| 2 |  **д. Надино (4 очередь)** | 1128802,57 | 303340 | 2952150 | **4 384 292,57** | 2021 | местный | 71 607,12 |
| областной | 1 360 535,45 |
| 2022 | местный | 147 607,50 |
| областной | 2 804 542,50 |
| **Итого по 4 очереди** | 3 042 274,71 | 838 446,40 | 9 182 883,60 | **13 063 604,71** | **2018-2022** | **местный** | 653 180,23 |
| **областной** | 12 410 424,48 |
| в т.ч. по годам | 1 913 472,14 | 535 106,40 | 0 | 2 448 578,54 | 2018 | местный | 122 428,93 |
| 2018 | областной | 2 326 149,61 |
| 2020 | 0 | 0 | 6 230 733,60 | 6 230 733,60 | 2020 | местный | 311 536,68 |
| областной | 5 919 196,92 |
| 2021 | 1 128 802,57 | 303 340,00 | 0,00 | 1 432 142,57 | 2021 | местный | 71 607,12 |
| областной | 1 360 535,45 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 952 150,00 | 2 952 150,00 | 2022 | местный | 147 607,50 |
| областной | 2 804 542,50 |

Сводная таблица по приложению № 2 Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  | № очереди  | ПИР по объекту  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Белоголово | 1 | 2 067 861,02 | 715 351,00 | 5 506 809,00 | **8 290 021,02** | 2 783 212,02 | 5 506 809,00 |   |   |   |
| Ерзуново | 1 | 1 514 549,35 | 476 885,20 | 3 737 125,45 | **5 728 560,00** | 1 991 434,55 | 3 737 125,45 |   |   |   |
| Сиголово | 1 | 1 204 591,88 | 392 161,20 | 4 143 628,80 | **5 740 381,88** | 1 596 753,08 | 4 143 628,80 |   |   |   |
| Надино | 1 | 2 476 122,37 | 709 110,00 | 7 848 000,00 | **11 033 232,37** | 3 185 232,37 | 7 848 000,00 |   |   |   |
| Староселье | 1 | 3 584 157,02 | 727 257,60 | 13 083 282,40 | **17 394 697,02** | 4 311 414,62 | 13 083 282,40 |   |   |   |
| Шапки | 1 | 10 369 190,43 | 2 560 080,00 | 35 783 459,57 | **48 712 730,00** | 12 929 270,43 | 35 783 459,57 |   |   |   |
| Белоголово | 2 | 329 834,79 | 118 590,00 | 517 970,00 | **966 394,79** | 448 424,79 |   | 517 970,00 |   |   |
| Ерзуново | 2 | 329 834,79 | 118 672,60 | 559 277,40 | **1 007 784,79** | 448 507,39 |   | 559 277,40 |   |   |
| Сиголово | 2 | 1 011 210,37 | 391 783,60 | 2 708 386,40 | **4 111 380,37** | 1 402 993,97 |   | 2 708 386,40 |   |   |
| Староселье | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |   | 0,00 |   |   |
| Шапки | 2 | 11 918 054,52 | 2 583 930,00 | 50 304 605,48 | **64 806 590,00** | 14 501 984,52 |   | 50 304 605,48 |   |   |
| Сиголово | 3 | 1 199 870,97 | 392 102,14 | 3 553 197,86 | **5 145 170,97** | 1 591 973,11 |   | 3 553 197,86 |   |   |
| Сиголово | 4 | 1 913 472,14 | 535 106,40 | 6 230 733,60 | **8 679 312,14** | 2 448 578,54 |   | 6 230 733,60 |   |   |
| Надино | 3 | 2 036 694,12 | 606 590,00 | 5 859 410,00 | **8 502 694,12** | 0,00 |   |   | 2 643 284,12 | 5 859 410,00 |
| Шапки | 3 | 5 690 119,97 | 1 225 770,00 | 14 932 610,03 | **21 848 500,00** |   |   |   | 6 915 889,97 | 14 932 610,03 |
| Надино | 2 | 1 540 073,31 | 404 240,00 | 3 936 520,00 | **5 880 833,31** | 1 944 313,31 |   | 3 936 520,00 |   |   |
| Надино | 4 | 1 128 802,57 | 303 340,00 | 2 952 150,00 | **4 384 292,57** |   |   |   | 1 432 142,57 | 2 952 150,00 |
| **Итого** | **48 314 439,62** | **12 260 969,74** | **161 657 165,99** | **222 232 575,35** | **49 584 092,70** | **70 102 305,22** | **67 810 690,74** | **10 991 316,66** | **23 744 170,03** |

Таблица № 1

Результаты реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | объект | очередь | протяженность, м | Количество индив.жилых домов, шт | годовой расход газа, тыс.м3 | часовой расход газа, м3\час | подключаемые объекты | Общая сумма, руб |
| **1** | **Белоголово** | **всего** | **2146** | **109** | **1236,3** | **290,8** |  | **9 256 415,81** |
| Белоголово | 1 | 2097,5 | 79 | 896 | 210,29 | существующие потребители | 8 290 021,02 |
| Белоголово | 2 | 48,5 | 30 | 340,3 | 80,51 | перспективная застройка | 966 394,79 |
| **2** | **Ерзуново** | **всего** | **1347** | **208** | **1664** | **349,5** |  | **6 736 344,79** |
| Ерзуново | 1 | 1269 | 58 | 729 | 153,4 | существующие потребители | 5 728 560,00 |
| Ерзуново | 2 | 78 | 150 | 935 | 196,1 | перспективная застройка | 1 007 784,79 |
| **3** | **Сиголово** | **всего** | **4735** | **231** | **2160** | **449,1** |  | **23 676 245,36** |
| Сиголово | 1 | 835 | 34 | 317,9 | 67,6 | ул.Заречная дод.25 включ.,ул.Солнечная д.5 | 5 740 381,88 |
| Сиголово | 2 | 805 | 27 | 252,5 | 53,8 | ул.Заречной, ул.Цветочная, Заозерный проезд, ул.Береговая | 4 111 380,37 |
| Сиголово | 3 | 1025 | 70 | 654,5 | 131,6 | ул.Солнечная, Архитектурный проезд | 5 145 170,97 |
| Сиголово | 4 | 2070 | 100 | 935,1 | 196,1 | МКР | 8 679 312,14 |
| **4** | **Надино** | **всего** | **5610** | **263** | **5959** | **930,2** |  | **29 801 052,37** |
| Надино | 1 | 2100 | 90 | 841,5 | 174,6 | ул.Новая, ул.Луговая, ул.Солнечная, ул.Озерная. Светлая Центральная (часть) | 11 033 232,37 |
| Надино | 2 | 985 | 49 | 458,2 | 95 | Центральная (чет сторона -озеро) | 5 880 833,31 |
| Надино | 3 | 1740 | 59 | 4051,6 | 534,5 | Центральная (нечет сторона), Березовая, Радужная, Земляничная, ДСОЛ "Салют" (Центрпльная 30) | 8 502 694,12 |
| Надино | 4 | 785 | 65 | 607,7 | 126,1 | МКР, ул.Центральная д.24, д.26 | 4 384 292,57 |
| **5** | **Староселье** | **всего** | **4145** | **223** | **2814** | **582,4** |  | **17 394 697,02** |
| Староселье | 1 | 4145 | 173 |   | 389,2 | существующ, 1 фермер.хозяйств | 17 394 697,02 |
| Староселье | 2 |   | 50 |   | 193,2 | МКР, 1 фермер.хозяйств - 2 шт. | 0,00 |
| **6** | **Шапки** | **всего** | **39068** | **1568** | **20960,1** | **6288,5** |  | **135 367 820,00** |
| Шапки | 1 | 14256 | 349 | 1264,6 | 1025,9 | а) микрорайон, ограниченный ул.М.Кротова (нечетная сторона), ул.Северной, ул.Нестеровской, ул.Вериговской, 1, 2, 3, 4 Вериговскими проездами; б) микрорайон, ограниченный ул.Железнодорожной, пер.Железнодорожным; в) микрорайон, ограниченный ул.Ключевой; г) микрорайон, ограниченный ул.Речной, ул.Советской (дома 1-3, 2-12), | 48 712 730,00 |
| Шапки | 2 | 17944 | 629 | 5775,5 | 2307,8 | а) микрорайон, ограниченный ул.Н.Куковеровой, ул.Юбилейной, пер.Светлый, ул.М.Кротова (четная сторона); б) микрорайон, ограниченный ул.Дачной, ул.Веселой, ул.Парковой, ул.Молодежной, ул.Школьной, Школьным пер.; в) микрорайон, охватывающий территорию от ул.Советской, д.14 (пересечение с руч.Мельничный) далее ул.Песочная, ул.Колхозная, Старосельский прзд, ул.Новая, ул.Нижняя, | 64 806 590,00 |
| Шапки | 3 | 6868 | 590 | 13920 | 2954,8 | перспективная застройка | 21 848 500,00 |
| **ИТОГО** | **57051** | **2602** | **34793,4** | **8890,5** |  | **222 232 575,35** |
|  | *в.т. ч. очереди* | *1* | *24702,5* | *783* | *4049* | *2020,99* |  |  |
|  |  | *2* | *19860,5* | *935* | *7761,5* | *2926,41* |  |  |
|  |  | *3* | *9633* | *719* | *18626,1* | *3620,9* |  |  |
|  |  | *4* | *2855* | *165* | *1542,8* | *322,2* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 3 Планируемые результаты реализации муниципальной программы |
|  | **Муниципальная программа "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"** |  |
| №  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Всего по программе | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| п/п | Бюджет поселения (\*) | областной бюджет  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 |
| 1.  | Проведение комплекса инженергных изысканий и разработка проектно-сметной документаци и государственная экспертиза | 3 028 770,44 | 57 546 638,92 | Количество объектов  | ед. | 17 | 15 |   |   | 2 |   |
| 1 очередь (6 объектов), 2 очередь (6 объектов), 3 очередь - д.Сиголово, 4 очередь - д.Сиголово |   |   | 3 очередь - д.Надино, п Шапки, 4 очередь - д.Надино |   |
| 2. | Строительство распреде лительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением | 8 082 858,28 | 153 574 307,71 | Протяженность газораспределительных сетей  | м | 57051 |   | 24702,5 | 22955,5 |   | 9393 |
|   |   | 1 очередь (6 объектов) |  2 очередь (6 объектов), 3 очередь - д.Сиголово, 4 очередь - д.Сиголово |   | 3 очередь - д.Надино, п Шапки, 4 очередь - д.Надино |
| Количество ИЖС, получивших техническую возможность для подключения к сетям | ед. | 2602 |   | 783 | 1105 |   | 714 |
|   | 1 очередь (6 объектов) |  2 очередь (6 объектов), 3 очередь - д.Сиголово, 4 очередь - д.Сиголово |   | 3 очередь - д.Надино, п Шапки, 4 очередь - д.Надино |
| Перевод котельной на природный газ | ед. | 2 |   |   | 2 |   |   |
| Количество МКД получивших техническую возможность для подключения к сетям | ед. | 8 |   | 4 | 4 |   |   |
| Уровень газификаци поселения  | % | 100 |   | 35 | 82 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* при наличии финансирования из областного бюджета |