|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **19.03.2019 № 33**  О реализации муниципальной программы «Газификация территории  Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»  и внесении изменений в постановление администрации Шапкинского  сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от  18.01.2018 №5 «Об утверждении муниципальной программы  «Газификация территории Шапкинского сельского поселения  Тосненского района Ленинградской области» на 2018-2022 годы»  В соответствии Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:   1. Установить срок реализации муниципальной программы «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на период 2019-2024 годы. 2. Изложить приложение к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.01.2018 №5«Об утверждении муниципальной программы «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2018-2022 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. 4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   Глава администрации М.С. Немешев  Полежаева   |  | | --- | | Приложение к постановлению  администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  от 19.03.2019 № 33  **Муниципальная программа**  **«Газификация территории Шапкинского сельского поселения**  **Тосненского района Ленинградской области»** |   **Паспорт муниципальной программы Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | | | | | |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Цели  муниципальной программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Шапкинского сельского поселения Тосненского района природным газом;  - газификация природным газом всех населенных пунктов Шапикнского сельского поселения Тосненского района;  - обеспечение природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства; - повышение уровня и качества жизни сельского населения;  - улучшение экологической обстановки. | | | | | | | | | | |
| Задачи  муниципальной программы | Проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации; - строительство распределительных газовых сетей для потребления природного газа населением; - обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям. | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями являются:  **-**количество газифицированных населенных пунктов;  - количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;  - количество квартир в многоквартирных домах, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;  - перевод котельных, работающих на природном газе. | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы | | | | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, руб. | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| Средства бюджета поселения | 17984759,05 | | 16500,00 | 1002316,71 | 788238,82 | | 11639406,94 | | 1361490,49 | 3176806,09 | |
| Средства областного бюджета \* | 183748920,95 | | 300000,00 | 19044017,34 | 14958536,97 | | 63218731,54 | | 25868319,42 | 60359315,68 | |
| Внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 201733680,00 | | 316500,00 | 20046334,05 | 15746775,79 | | 74858138,48 | | 27229809,91 | 63536121,77 | |
| \* при наличии финансирования из областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | Реализация настоящей Программы позволит: - провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты;  - произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;  - создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки. | | | | | | | | | |

**1.** **Общая характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Муниципальная программа «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На территории поселения расположено 6 населенных пунктов, не имеющие возможность использовать природный газ в быту. Газоснабжение в многоквартирных и частных жилых домах осуществляется индивидуальными газовыми баллонами.

Основная доля природного газа, планируется использоваться потребителями, на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. При взвешенной тарифной политике газификация объектов жилищно-коммунального и жилого назначения будет способствовать снижению себестоимости тепловой энергии, что позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.

Программа определяет конкретные мероприятия по газификации территории поселения, объемы финансирования на эти цели. Это позволяет последовательно осуществлять проектирование и строительство объектов газификации, развивать газоснабжение потребителей на территории поселения.

Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Шапкинском сельском поселении, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В 2018 году на территории Шапкинского сельского поселения будут завершены работы по строительству межпоселкового газопровода "Межпоселковый газопровод дер.Нурма- п.Шапки Тосненского района Ленинградской области", собственником которого является администрация Тосненского района Ленинградской области. Газоснабжение предусматривается от ГРС "Тосно" по газораспределительным сетям и через газорегуляторные пункты (ПРГ).

Подача газа на бытовые нужды населения и нужды отопления [частного сектора](http://pandia.ru/text/category/chastnij_sektor/) предусматривается по газопроводам низкого давления*.* К газопроводу высокого давления предусматривается подключение двух отопительных котельных, а также ПРГ, через которые будет осуществляться подача газа населению поселения. При двухступенчатой системе газоснабжения подключение отопительной котельной к сетям высокого давления предусматривается посредством газорегуляторной установки (ГРУ) для поддержания давления газа в заданных параметрах, необходимых для работы оборудования.

В проектах проработаны прокладка газопроводов сети высокого и низкого давлений от ГРС до потребителей газа: газопровод низкого давления из полиэтиленовых газовых труб подземной прокладки. Подача газа от магистрального газопровода в населенные пункты осуществляется через газопроводы, снижающие давление газа до необходимого потребителям. Система газоснабжения крупных населенных пунктов двухступенчатая: первая ступень - газопроводы высокого давления; вторая ступень - газопроводы низкого давления. Для небольших населенных пунктов предусматривается одноступенчатая система распределительных газопроводов среднего давления с установкой домовых регуляторов для индивидуально-бытовых потребителей.

Основными направлениями технической деятельности являются:

-совершенствование технического, методического, информационно-аналитического обеспечения, применяемого в практике проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных систем;

- разработка и сопровождение схем газоснабжения населенных пунктов;

- строительство ГРС, предусматривающее в первую очередь газификацию уличных сетей с максимальным участием потребителей в строительстве газопроводных сетей либо их готовность к приему газа;

-осуществление мер по энерго-, газосбережению потребителями газа;

*-*модернизация котельных работающих на газовом топливе.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения Исполнителем программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации населенных пунктов сельского поселения Шапкинского сельского поселения Тосненского района на 2019-2024 годы приведен в приложении № 1 к настоящей программе. При необходимости в настоящую программу могут вноситься изменения и корректировки*.*

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи – улучшение условий жизни населения Шапкинского сельского поселения за счет обеспечения его природным газом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации и строительство объектов газоснабжения;

- значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных источников;

- обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

- защита окружающей среды;

В результате реализации мероприятий настоящей программы предполагается построить около 53,1 км газораспределительных сетей, газифицировать 6 сельских населенных пунктов (таблица №1).

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы:**

- количество газифицированных населенных пунктов – 6 ед.;

*-* количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетямгазоснабжения всего – 1 490 ед., в т.ч.

1 этап – 603 ед.

2 этап – 887 ед

- количество многоквартирных домов, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения – 8 ед.;

- перевод котельных, работающих на природном газе – 2 ед.

**4. Сроки реализации Программы:**

Программа рассчитана на 2019-2024 годы. Сроки и этапы программы указаны в приложении № 2 к программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области\* и средств областного бюджета (\*при условии финансирования), возможно использование средства граждан и иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации*.*

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо 201 733 680,00 руб., из них:

- средства бюджета Шапкинского сельского поселения – 17 984 759,05 руб., в том числе:

2019 год – 16 500,00 руб.; 2020 год – 1 00 2316,71 руб.; 2021 год – 788 238,82 руб.; 2022 год – 11 639 406,94 руб.; 2023 год – 1 361 490,49 руб.; 2024 год – 3 176 806,09 руб.\*. (\*при условии финансирования из областного бюджета)

- средства областного бюджета\*\* (\*\*при условии финансирования) – 183 748 920,95 руб., в том числе: 2019 год – 300 000 руб.; 2020 год – 19 044 017,34 руб.; 2021 год – 14 958 536,97 руб.; 2022 год – 63 218 731,54 руб.; 2023 год – 25 868 319,42 руб.; 2024 год – 60 359 315,68 руб.

При отсутствии финансирования или отказе сторон на долевое участие в строительстве, отдельные объекты газификации могут быть исключены из Программы или перенесены на другой срок.

Ежегодно при формировании бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области необходимо уточнять объекты газификации и объемы работ, а также источники финансирования.

**6. Ожидаемые результаты**

В результате реализации настоящей Программы к 2024 году ожидается:

- провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты;   
- произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;

- создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки.

- перевод многоквартирного жилого фонда и жилых домов индивидуальной застройки на использование природного газа улучшит экологическую ситуацию, повысит комфортность и качество жизни населения.

Перевод потребителей на природный газ позволит получить энергетический, социальный и экологический эффект.

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Приложение № 1  Мероприятия программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения  Тосненского района Ленинградской области» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Газификация ИЖС д. Белоголово (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **6 459 940,00** | **105 500,00** | **2 661 488,21** | **1 107 885,54** | **2 585 066,25** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **323 222,02** | **5 500,00** | **133 074,41** | **55 394,30** | **129 253,31** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **6 136 717,98** | **100 000,00** | **2 528 413,80** | **1 052 491,24** | **2 455 812,94** | **0,00** | **0,00** |
| Иные источники | 2019-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 2 046 988,21 | 105 500,00 | 1 941 488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 102 574,41 | 5 500,00 | 97 074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 1 944 413,80 | 100 000,00 | 1 844 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 684 000,00 | 0,00 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 3 692 951,79 | 0,00 | 0,00 | 1 107 885,54 | 2 585 066,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 184 647,61 | 0,00 | 0,00 | 55 394,30 | 129 253,31 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 3 508 304,18 | 0,00 | 0,00 | 1 052 491,24 | 2 455 812,94 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Газификация ИЖС д. Ерзуново ( 1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **4 713 110,00** | **0,00** | **0,00** | **105 500,00** | **2 266 905,50** | **702 211,62** | **1 638 492,88** |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **235 880,52** | **0,00** | **0,00** | **5 500,00** | **113 345,30** | **35 110,58** | **81 924,64** |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **4 477 229,48** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **2 153 560,20** | **667 101,04** | **1 556 568,24** |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 1 892 405,50 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 1 786 905,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 94 845,30 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 89 345,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 1 797 560,20 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 697 560,20 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 2 340 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 211,62 | 1 638 492,88 |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 117 035,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 110,58 | 81 924,64 |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 2 223 669,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 101,04 | 1 556 568,24 |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Газификация ИЖС д. Сиголово ( 1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **13 519 830,00** | **0,00** | **0,00** | **105 500,00** | **5 651 267,98** | **2 328 948,62** | **5 434 113,40** |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **672 716,50** | **0,00** | **0,00** | **5 500,00** | **279 063,40** | **116 447,43** | **271 705,67** |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **12 847 113,50** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **5 372 204,58** | **2 212 501,19** | **5 162 407,73** |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 4 568 767,98 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 4 463 267,98 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 228 663,40 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 223 163,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 4 340 104,58 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 240 104,58 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 1 132 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 7 763 062,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 948,62 | 5 434 113,40 |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 388 153,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 447,43 | 271 705,67 |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 7 374 908,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 501,19 | 5 162 407,73 |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Газификация ИЖС д. Надино (1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **21 735 420,00** | **0,00** | **0,00** | **105 500,00** | **9 187 389,80** | **3 732 759,07** | **8 709 771,13** |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **1 086 996,00** | **0,00** | **0,00** | **5 500,00** | **459 369,49** | **186 637,95** | **435 488,56** |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **20 648 424,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **8 728 020,31** | **3 546 121,12** | **8 274 282,57** |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 7 252 889,80 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 7 147 389,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 362 869,49 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 357 369,49 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 6 890 020,31 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 790 020,31 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 12 442 530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 759,07 | 8 709 771,13 |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 622 126,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 637,95 | 435 488,56 |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 11 820 403,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 121,12 | 8 274 282,57 |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Газификация ИЖС д. Староселье (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **14 660 910,00** | **105 500,00** | **4 199 466,54** | **3 106 783,04** | **7 249 160,42** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **733 270,51** | **5 500,00** | **209 973,33** | **155 339,16** | **362 458,02** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **13 927 639,49** | **100 000,00** | **3 989 493,21** | **2 951 443,88** | **6 886 702,40** | **0,00** | **0,00** |
| Иные источники | 2019-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 3 584 966,54 | 105 500,00 | 3 479 466,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 179 473,33 | 5 500,00 | 173 973,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 3 405 493,21 | 100 000,00 | 3 305 493,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 684 000,00 | 0,00 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 10 355 943,46 | 0,00 | 0,00 | 3 106 783,04 | 7 249 160,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 517 797,18 | 0,00 | 0,00 | 155 339,16 | 362 458,02 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 9 838 146,28 | 0,00 | 0,00 | 2 951 443,88 | 6 886 702,40 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Газификация ИЖС п.Шапки (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **50 324 570,00** | **105 500,00** | **13 185 379,30** | **11 110 107,21** | **25 923 583,49** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **2 516 453,50** | **5 500,00** | **659 268,97** | **555 505,36** | **1 296 179,17** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **47 808 116,50** | **100 000,00** | **12 526 110,33** | **10 554 601,85** | **24 627 404,32** | **0,00** | **0,00** |
| Иные источники | 2019-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 10 290 879,30 | 105 500,00 | 10 185 379,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 514 768,97 | 5 500,00 | 509 268,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 9 776 110,33 | 100 000,00 | 9 676 110,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2019-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2020 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2020 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 37 033 690,70 | 0,00 | 0,00 | 11 110 107,21 | 25 923 583,49 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 1 851 684,53 | 0,00 | 0,00 | 555 505,36 | 1 296 179,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 35 182 006,17 | 0,00 | 0,00 | 10 554 601,85 | 24 627 404,32 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Газификация ИЖС п.Шапки (2 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **90 319 900,00** | **0,00** | **0,00** | **105 500,00** | **21 994 765,04** | **20 465 890,60** | **47 753 44,36** |
| Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **12 416 220,00** | **0,00** | **0,00** | **5 500,00** | **8 999 738,25** | **1 023 294,53** | **2 387 687,22** |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **77 903 680,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **12 995 026,79** | **19 442 596,07** | **45 366 057,14** |
| Иные источники | 2021-2024 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 17 660 265,04 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 | 17 554 765,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 8 783 238,25 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 8 777 738,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 8 877 026,79 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 777 026,79 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 2022 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета ЛО | 2022 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 68 219 634,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 465 890,60 | 47 753 744,36 |
| Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 3 410 981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 294,53 | 2 387 687,22 |
| Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 64 808 653,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 442 596,07 | 45 366 057,14 |
| Иные источники | 2023-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по программе** | **Итого** |  | **201 733 680,00** | **316 500,00** | **20 046 334,05** | **15 746 775,79** | **74 858 138,48** | **27 229 809,91** | **63 536 121,77** |
|  | Средства бюджета поселения |  | **17 984 759,05** | **16 500,00** | **1 002 316,71** | **788 238,82** | **11 639 406,94** | **1 361 490,49** | **3 176 806,09** |
|  | Средства бюджета ЛО |  | **183 748 920,95** | **300 000,00** | **19 044 017,34** | **14 958 536,97** | **63 218 731,54** | **25 868 319,42** | **60 359 315,68** |
|  | Иные источники |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |  | *47 297 162,37* | *316 500,00* | *15 606 334,05* | *422 000,00* | *30 952 328,32* | *0,00* | *0,00* |
|  | Средства бюджета поселения |  | *10 266 433,15* | *16 500,00* | *780 316,71* | *22 000,00* | *9 447 616,44* | *0,00* | *0,00* |
|  | Средства бюджета ЛО |  | *37 030 729,22* | *300 000,00* | *14 826 017,34* | *400 000,00* | *21 504 711,88* | *0,00* | *0,00* |
|  | Иные источники |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** |  | *12 588 000,00* | *0,00* | *4 440 000,00* | *0,00* | *8 148 000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | Средства бюджета поселения |  | *625 900,00* | *0,00* | *222 000,00* | *0,00* | *403 900,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | Средства бюджета ЛО |  | *11 962 100,00* | *0,00* | *4 218 000,00* | *0,00* | *7 744 100,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | Иные источники |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |  | *141 848 517,63* | *0,00* | *0,00* | *15 324 775,79* | *35 757 810,16* | *27 229 809,91* | *63 536 121,77* |
|  | Средства бюджета поселения |  | *7 092 425,90* | *0,00* | *0,00* | *766 238,82* | *1 787 890,50* | *1 361 490,49* | *3 176 806,09* |
|  | Средства бюджета ЛО |  | *134 756 091,73* | *0,00* | *0,00* | *14 558 536,97* | *33 969 919,66* | *25 868 319,42* | *60 359 315,68* |
|  | Иные источники |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Приложение № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | | | **1 этап Газификации Шапкинского сельского поселения** | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| № п\п | | | **Газификация ИЖС** | | | | | | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год |
| 1 | | | **д. Белоголово** | | | | | | | 2 046 988,21 | 720 000,00 | 3 692 951,79 | **6 459 940,00** | 2019 -2022 |
| 2 | | | **д. Староселье** | | | | | | | 3 584 966,54 | 720 000,00 | 10 355 943,46 | **14 660 910,00** | 2019 -2022 |
| 3 | | | **д. Шапки (1 очередь)** | | | | | | | 10 290 879,30 | 3 000 000,00 | 37 033 690,70 | **50 324 570,00** | 2019 -2022 |
| **Итого по 1 этапу**  в т.ч. по годам | | | | | | | | | | **15 922 834,05** | **4 440 000,00** | **51 082 585,95** | **71 445 420,00** | **2019-2022** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 316 500,00 |  |  | 31 6500,00 |
| 2020 | 15 606 334,05 | 4 440 000,00 |  | 20 046 334,05 |
| 2021 |  |  | 15 324 775,79 | 15 324 775,79 |
| 2022 |  |  | 35 757 810,16 | 35 757 810,16 |

**2 этап Газификации Шапкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Газификация ИЖС** | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год |
| 1 | **д. Ерзуново** | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** | 2021 -2024 |
| 2 | **д. Сиголово** | 4 568 767,98 | 1 188 000,00 | 7 763 062,02 | **13 519 830,00** | 2021 -2024 |
| 3 | **д. Надино** | 7 252 889,80 | 2 040 000,00 | 12 442 530,20 | **21 735 420,00** | 2021 -2024 |
| 4 | **д. Шапки (2 очередь)** | 17 660 265,04 | 4 440 000,00 | 68 219 634,96 | **90 319 900,00** | 2021 -2024 |
| **Итого по 2 этапу** | | **31 374 328,32** | **8 148 000,00** | **90 765 931,68** | **130 288 260,00** | 2021 -2024 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 422 000,00 |  |  | 422 000,00 |
| 2022 | 30 952 328,32 | 8 148 000,00 |  | 39 100 328,32 |
| 2023 |  |  | 27 229 809,91 | 27 229 809,91 |
| 2024 |  |  | 63 536 121,77 | 63 536 121,77 |

Сводная таблица по приложению № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | очередь строительства | ПИР по объекту | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту | Итого  руб. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Белоголово | 1 | 2 046 988,21 | 720 000,00 | 3 692 951,79 | **6 459 940,00** | 105 500,00 | 2 661 488,21 | 1 107 885,54 | 2 585 066,25 |  |  |
| Ерзуново | 1 | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** |  |  | 105 500,00 | 2 266 905,50 | 702 211,62 | 1 638 492,88 |
| Сиголово | 1 | 4 568 767,98 | 1 188 000,00 | 7 763 062,02 | **13 519 830,00** |  |  | 105 500,00 | 5 651 267,98 | 2 328 948,62 | 5 434 113,40 |
| Надино | 1 | 7 252 889,80 | 2 040 000,00 | 12 442 530,20 | **21 735 420,00** |  |  | 105 500,00 | 9 187 389,80 | 3 732 759,07 | 8 709 771,13 |
| Староселье | 1 | 3 584 966,54 | 720 000,00 | 10 355 943,46 | **14 660 910,00** | 105 500,00 | 4 199 466,54 | 3 106 783,04 | 7 249 160,42 |  |  |
| Шапки | 1 | 10 290 879,30 | 3 000 000,00 | 37 033 690,70 | **50 324 570,00** | 105 500,00 | 13 185 379,30 | 11 110 107,21 | 25 923 583,49 |  |  |
| Шапки | 2 | 17 660 265,04 | 4 440 000,00 | 68 219 634,96 | **90 319 900,00** |  |  | 105 500,00 | 21 994 765,04 | 20 465 890,60 | 47 753 744,36 |
| **Итого** |  | **47 297 162,37** | **12 588 000,00** | **141 848 517,63** | **201 733 680,00** | 316 500,00 | 20 046 334,05 | 15 746 775,79 | 74 858 138,48 | 27 229 809,91 | 63 536 121,77 |

Таблица № 1

Результаты реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | объект | очередь | протяженность, м | Количество индив.жилых домов, шт | годовой расход газа, тыс.м3 | часовой расход газа, м3\час | подключаемые объекты | Общая сумма, руб |
| **1** | **Белоголово** | **всего** | **2097,5** | **79** | **896** | **210,29** |  | **6 459 940,00** |
| Белоголово | 1 | 2097,5 | 79 | 896 | 210,29 | существующие потребители | 6 459 940,00 |
| **2** | **Ерзуново** | **всего** | **1269** | **58** | **729** | **153,4** |  | **4 713 110,00** |
| Ерзуново | 1 | 1269 | 58 | 729 | 153,4 | существующие потребители | 4 713 110,00 |
| **3** | **Сиголово** | **всего** | **2665** | **85** | **1224,9** | **253** |  | **13 519 830,00** |
| Сиголово | 1 | 2665 | 85 | 1224,9 | 253 | существующие потребители | 13 519 830,00 |
| **4** | **Надино** | **всего** | **3870** | **124** | **1907,4** | **395,7** |  | **21 735 420,00** |
| Надино | 1 | 3870 | 124 | 1907,4 | 395,7 | существующие потребители | 21 735 420,00 |
| **5** | **Староселье** | **всего** | **4145** | **174** | **0** | **389,2** |  | **14 660 910,00** |
| Староселье | 1 | 4145 | 174 | 0 | 389,2 | существующие потребители | 14 660 910,00 |
| **6** | **Шапки** | **всего** | **39068** | **970** | **33128,6** | **21924,7** |  | **140 644 470,00** |
| Шапки | 1 | 14256 | 350 | 1264,6 | 1025,9 | а) микрорайон, ограниченный ул.М.Кротова (нечетная сторона), ул.Северной, ул.Нестеровской, ул.Вериговской, 1, 2, 3, 4 Вериговскими проездами; б) микрорайон, ограниченный ул.Железнодорожной, пер.Железнодорожным; в) микрорайон, ограниченный ул.Ключевой; г) микрорайон, ограниченный ул.Речной, ул.Советской (дома 1-3, 2-12), | 50 324 570,00 |
| Шапки | 2 | 24812 | 620 | 31864 | 20898,8 | а) микрорайон, ограниченный ул.Н.Куковеровой, ул.Юбилейной, пер.Светлый, ул.М.Кротова (четная сторона); б) микрорайон, ограниченный ул.Дачной, ул.Веселой, ул.Парковой, ул.Молодежной, ул.Школьной, Школьным пер.; в) микрорайон, охватывающий территорию от ул.Советской, д.14 (пересечение с руч.Мельничный) далее ул.Песочная, ул.Колхозная, Старосельский прзд, ул.Новая, ул.Нижняя, | 90 319 900,00 |
| **ИТОГО** | | | **53114,5** | **1490** | **37885,9** | **23326,29** | **0** | **201 733 680,00** |

Приложение № 3 Планируемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Всего по программе | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| п/п | Бюджет  поселения (\*) | областной бюджет | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Проведение комплекса инженергных изысканий и разработка проектно-сметной документаци и государственная экспертиза | 10 266 433,15 | 37 030 729,22 | Количество объектов | ед. | 7 |  | 1 этап  (3 объекта) |  | 2 этап  (4 объекта) |  |  |
| 2. | Строительство распреде лительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением | 8 082 858,28 | 153 574 307,71 | Протяженность газораспределительных сетей | м | 53 114 |  |  |  | 20 498 |  | 32 616 |
|  |  |  |  | 1 этап  (3 объекта) |  | 2 этап  (4 объекта |
| Количество ИЖС, получивших техническую возможность для подключения к сетям | ед. | 1 490 |  |  |  | 603 | 887 |  |
| Перевод котельной на природный газ | ед. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| Количество МКД получивших техническую возможность для подключения к сетям | ед. | 8 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Уровень газификаци поселения | % | 100 |  |  |  | 43% |  | 57% |

\* при наличии финансирования из областного бюджета