**ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.01.2021 № 4

О внесении изменений в муниципальную программу

«Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области» на 2019-2024 годы

В соответствии Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Паспорт муниципальной программы «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2019-2024 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изложить приложение №1 «Мероприятия программы Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» и приложение №2 «Сроки и этапы программы Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Изложить «Сводную таблицу по приложению №2 «Сроки и этапы реализации программы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации М.С. Немешев

Полежаева

Приложение

к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.01.2021 № 4

**Паспорт муниципальной программы**

**Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | |
| Цели  муниципальной программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Шапкинского сельского поселения Тосненского района природным газом;  - газификация природным газом всех населенных пунктов Шапикнского сельского поселения Тосненского района;  - обеспечение природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства; - повышение уровня и качества жизни сельского населения;  - улучшение экологической обстановки. | | | | | | |
| Задачи  муниципальной программы | Проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации; - строительство распределительных газовых сетей для потребления природного газа населением; - обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям. | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями являются:  **-**количество газифицированных населенных пунктов;  - количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;  - количество квартир в многоквартирных домах, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета поселения | 10 924 406,91 | 15 000,00 | 867 700,39 | 1 110 290,00 | 2 417 000,00 | 4 240 766,49 | 2 273 650,03 |
| Средства областного бюджета \* | 214 091 064,31 | 285 000,00 | 16 731 271,03 | 34 377 970,00 | 38 921 910,00 | 80 575 562,60 | 43 199 350,68 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 225 015 471,22 | 300 000,00 | 17 598 971,42 | 35 488 260,00 | 41 338 910,00 | 84 816 329,09 | 45 473 000,71 |
| \* при наличии финансирования из областного бюджета | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | Реализация настоящей Программы позволит: - провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты;  - произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;  - создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки. | | | | | |

Приложение № 1

Мероприятия программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | | Всего (руб.) | | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1** | | **Распределительный газопровод д.Белоголово** | | **Итого** | | 2019-2021 | | **12 082 752,66** | | **100 000,00** | | **2 604 552,66** | | **5 314 400,00** | | **4 063 800,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета поселения | | 2019-2021 | | **415 265,34** | | **5 000,00** | | **126 865,34** | | **160 600,00** | | **122 800,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2019-2021 | | **11 667 487,32** | | **95 000,00** | | **2 477 687,32** | | **5 153 800,00** | | **3 941 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Иные источники | | 2019-2021 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 1.1. | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Белоголово" | | **Итого** | | 2019-2020 | | 1 980 700,00 | | 100 000,00 | | 1 880 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2019-2020 | | 99 035,00 | | 5 000,00 | | 94 035,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2019-2020 | | 1 881 665,00 | | 95 000,00 | | 1 786 665,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2019-2020 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2020 | | 723 852,66 | | 0,00 | | 723 852,66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета поселения | | 2020 | | 32 830,34 | | 0,00 | | 32 830,34 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2020 | | 691 022,32 | | 0,00 | | 691 022,32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Иные источники | | 2020 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3. | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Белоголово" | | **Итого** | | 2021 | | 9 378 200,00 | | 0 | | 0,00 | | 5 314 400,00 | | 4 063 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 283 400,00 | | 0 | | 0,00 | | 160 600,00 | | 122 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 9 094 800,00 | | 0 | | 0,00 | | 5 153 800,00 | | 3 941 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2** | | **Распределительный газопровод д. Ерзуново** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **4 713 110,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 542 757,75** | | **1 170 352,25** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **235 655,52** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **177 137,91** | | **58 517,61** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **4 477 454,48** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 365 619,84** | | **1 111 834,64** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 2.1. | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод д.Ерзуново" | | **Итого** | | 2021 | | 1 892 405,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 892 405,50 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 94 620,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 94 620,30 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 1 797 785,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 797 785,20 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2. | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 480 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 480 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 24 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 456 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 456 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Ерзуново" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 2 340 704,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 170 352,25 | | 1 170 352,25 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 117 035,22 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 517,61 | | 58 517,61 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 2 223 669,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 111 834,64 | | 1 111 834,64 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | | **Распределительный газопровод д. Сиголово-1** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **5 191 450,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 586 161,52** | | **1 605 288,48** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **259 572,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **179 308,07** | | **80 264,42** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **4 931 877,51** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 406 853,45** | | **1 525 024,06** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Сиголово-1" | | **Итого** | | 2021 | | 1 584 873,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 584 873,04 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 79 243,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 79 243,65 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 1 505 629,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 505 629,39 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 396 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 396 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 19 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19 800,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 376 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 376 200,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.3 | | СМР по объекту "Распределит. Газопровод Сиголово-1" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 3 210 576,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 605 288,48 | | 1 605 288,48 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 160 528,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80 264,42 | | 80 264,42 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 3 050 048,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 525 024,06 | | 1 525 024,06 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **4** | | **Распределительный газопровод д. Сиголово- 2** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **3 687 220,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 740 913,17** | | **946 306,83** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **184 361,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **137 045,66** | | **47 315,34** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **3 502 859,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 603 867,51** | | **898 991,49** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Сиголово-2" | | **Итого** | | 2021 | | 1 398 606,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 398 606,33 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 69 930,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 69 930,32 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 1 328 676,01 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 328 676,01 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 396 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 396 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 19 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19 800,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 376 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 376 200,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Сиголово-2" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 1 892 613,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 946 306,84 | | 946 306,83 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 94 630,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 47 315,34 | | 47 315,34 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 1 797 982,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 898 991,50 | | 898 991,49 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **5** | | **Распределительный газопровод д. Сиголово- 3** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **4 641 260,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 311 274,31** | | **1 329 985,69** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **232 063,01** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **165 563,72** | | **66 499,29** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **4 409 197,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 145 710,60** | | **1 263 486,40** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 5.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Сиголово-3" | | **Итого** | | 2021 | | 1 585 288,61 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 585 288,61 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 79 264,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 79 264,43 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 1 506 024,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 506 024,18 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 396 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 396 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 19 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19 800,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 376 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 376 200,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Сиголово-3" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 2 659 971,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 329 985,70 | | 1 329 985,69 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 132 998,58 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 66 499,29 | | 66 499,29 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 2 526 972,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 263 486,42 | | 1 263 486,40 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **6** | | **Распределительный газопровод д. Надино-1** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **9 538 280,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **6 627 201,19** | | **2 911 078,81** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **476 914,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **331 360,06** | | **145 553,94** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **9 061 366,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **6 295 841,13** | | **2 765 524,87** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 6.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Надино-1" | | **Итого** | | 2021 | | 2 876 122,37 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 876 122,37 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 143 806,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 143 806,12 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 2 732 316,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 732 316,25 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 840 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 840 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 42 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 42 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 798 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 798 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Надино-1" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 5 822 157,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 911 078,82 | | 2 911 078,81 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 291 107,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 145 553,94 | | 145 553,94 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 5 531 049,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 765 524,88 | | 2 765 524,87 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **7** | | **Распределительный газопровод д. Надино-2** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **4 959 890,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 599 981,66** | | **1 359 908,34** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **247 994,51** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **179 999,09** | | **67 995,42** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **4 711 895,49** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **3 419 982,57** | | **1 291 912,92** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 7.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Надино-2" | | **Итого** | | 2021 | | 1 940 073,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 940 073,31 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 97 003,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 97 003,67 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 1 843 069,64 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 843 069,64 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 480 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 480 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 24 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 456 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 456 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Надино-2" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 2 539 816,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 179 908,35 | | 1 359 908,34 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 126 990,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 995,42 | | 67 995,42 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 2 412 825,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 120 912,93 | | 1 291 912,92 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **8** | | **Распределительный газопровод д. Надино-3** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **7 237 219,80** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **5 196 956,96** | | **2 040 262,84** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **361 860,99** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **259 847,85** | | **102 013,14** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **6 875 358,81** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4 937 109,11** | | **1 938 249,70** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 8.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Надино-3" | | **Итого** | | 2021 | | 2 436 694,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 436 694,12 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 121 834,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 121 834,71 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 2 314 859,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 314 859,41 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 720 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 720 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 36 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 36 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 684 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 684 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Надино-3" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 4 080 525,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 040 262,84 | | 2 040 262,84 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 204 026,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 102 013,14 | | 102 013,14 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 3 876 499,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 938 249,70 | | 1 938 249,70 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **9** | | **Распределительный газопровод д.Староселье** | | **Итого** | | 2019-2021 | | **21 775 440,00** | | **100 000,00** | | **3 619 480,00** | | **7 226 230,00** | | **10 829 730,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета поселения | | 2019-2021 | | **725 935,97** | | **5 000,00** | | **177 565,97** | | **217 640,00** | | **325 730,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2019-2021 | | **21 049 504,73** | | **95 000,00** | | **3 441 914,73** | | **7 008 590,00** | | **10 504 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Иные источники | | 2019-2021 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 9.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Староселье" | | **Итого** | | 2019 | | 3 000 000,00 | | 100 000,00 | | 2 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2019 | | 150 000,00 | | 5 000,00 | | 145 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2019 | | 2 850 000,00 | | 95 000,00 | | 2 755 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2020 | | 719 480,00 | | 0,00 | | 719 480,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета поселения | | 2020 | | 32 565,97 | | 0,00 | | 32 565,97 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2020 | | 686 914,73 | | 0,00 | | 686 914,73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Иные источники | | 2020 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Староселье" | | **Итого** | | 2021 | | 18 055 960,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 226 230,00 | | 10 829 730,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 543 370,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 217 640,00 | | 325 730,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 17 512 590,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 008 590,00 | | 10 504 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | | **Распределительный газопровод п.Шапки-1** | | **Итого** | | 2019-2021 | | **60 867 948,76** | | **100 000,00** | | **11 374 938,76** | | **22 947 630,00** | | **26 445 380,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета поселения | | 2019-2021 | | **3 268 789,78** | | **5 000,00** | | **563 269,78** | | **732 050,00** | | **1 968 470,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2019-2021 | | **57 599 158,98** | | **95 000,00** | | **10 811 668,98** | | **22 215 580,00** | | **24 476 910,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Иные источники | | 2019-2021 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 10.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Шапки-1" | | **Итого** | | 2019 | | 10 300 000,00 | | 100 000,00 | | 10 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2019 | | 515 000,00 | | 5 000,00 | | 510 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2019 | | 9 785 000,00 | | 95 000,00 | | 9 690 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2019 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2020 | | 1 174 938,76 | | 0,00 | | 1 174 938,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2020 | | 53 269,78 | | 0,00 | | 53 269,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2020 | | 1 121 668,98 | | 0,00 | | 1 121 668,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Шапки-1" | | **Итого** | | 2021 | | 49 393 010,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22 947 630,00 | | 26 445 380,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 2 700 520,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 732 050,00 | | 1 968 470,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 46 692 490,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 22 215 580,00 | | 24 476 910,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | | **Распределительный газопровод п.Шапки-2** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **68 472 400,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **41 721 772,54** | | **26 750 627,46** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **3 423 569,99** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **2 086 038,62** | | **1 337 531,37** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **65 048 830,01** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **39 635 733,92** | | **25 413 096,09** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 11.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Шапки-2" | | **Итого** | | 2020 | | 11 971 145,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 971 145,07 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2020 | | 598 507,25 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 598 507,25 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2020 | | 11 372 637,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 372 637,82 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2020 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2021 | | 3 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 000 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 150 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 2 850 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 850 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Шапки-2" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 53 501 254,93 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 26 750 627,47 | | 26 750 627,46 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 2 675 062,74 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 337 531,37 | | 1 337 531,37 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 50 826 192,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25 413 096,10 | | 25 413 096,09 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | | **Распределительный газопровод п.Шапки-3** | | **Итого** | | 2021-2024 | | **21 848 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **14 489 309,99** | | **7 359 190,01** | |
| Средства бюджета поселения | | 2021-2024 | | **1 092 425,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **724 465,50** | | **367 959,50** | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021-2024 | | **20 756 075,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **13 764 844,49** | | **6 991 230,51** | |
| Иные источники | | 2021-2024 | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 12.1 | | ПИР по объекту "Распределит. газопровод Шапки-3" | | **Итого** | | 2021 | | 5 690 119,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 690 119,97 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2021 | | 284 506,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 284 506,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2021 | | 5 405 613,97 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 405 613,97 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2021 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.2 | | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | | 2022 | | 1 440 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 440 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета поселения | | 2022 | | 72 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 72 000,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2022 | | 1 368 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 368 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники | | 2022 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12.3 | | СМР по объекту "Распределит. газопровод Шапки-3" | | **Итого** | | 2023-2024 | | 14 718 380,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 359 190,02 | | 7 359 190,01 | |
| Средства бюджета поселения | | 2023-2024 | | 735 919,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 367 959,50 | | 367 959,50 | |
| Средства бюджета ЛО | | 2023-2024 | | 13 982 461,03 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 991 230,52 | | 6 991 230,51 | |
| Иные источники | | 2023-2024 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | **Всего по программе** | | **Итого** | |  | | **225 015 471,22** | | **300 000,00** | | **17 598 971,42** | | **35 488 260,00** | | **41 338 910,00** | | **84 816 329,09** | | **45 473 000,71** | |
| Средства бюджета поселения | |  | | **10 924 407,61** | | **15 000,00** | | **867 701,09** | | **1 110 290,00** | | **2 417 000,00** | | **4 240 766,49** | | **2 273 650,03** | |
| Средства бюджета ЛО | |  | | **214 091 064,31** | | **285 000,00** | | **16 731 271,03** | | **34 377 970,00** | | **38 921 910,00** | | **80 575 562,60** | | **43 199 350,68** | |
| Иные источники | |  | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| ПИР по объектам | | **Итого** | |  | | *46 656 028,32* | | *300 000,00* | | *14 980 700,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *31 375 328,32* | | *0,00* | |
| Средства бюджета поселения | |  | | *2 332 751,45* | | *15 000,00* | | *749 035,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *1 568 716,45* | | *0,00* | |
| Средства бюджета ЛО | |  | | *44 323 276,87* | | *285 000,00* | | *14 231 665,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *29 806 611,87* | | *0,00* | |
| Иные источники | |  | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | | **Итого** | |  | | *10 766 271,42* | | *0,00* | | *2 618 271,42* | | *0,00* | | *0,00* | | *8 148 000,00* | | *0,00* | |
| Средства бюджета поселения | |  | | *526 066,09* | | *0,00* | | *118 666,09* | | *0,00* | | *0,00* | | *407 400,00* | | *0,00* | |
| Средства бюджета ЛО | |  | | *10 240 206,03* | | *0,00* | | *2 499 606,03* | | *0,00* | | *0,00* | | *7 740 600,00* | | *0,00* | |
| Иные источники | |  | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |
| СМР по объектам | | **Итого** | |  | | *167 593 171,48* | | *0,00* | | *0,00* | | *35 488 260,00* | | *41 338 910,00* | | *45 293 000,77* | | *45 473 000,71* | |
| Средства бюджета поселения | |  | | *8 065 590,07* | | *0,00* | | *0,00* | | *1 110 290,00* | | *2 417 000,00* | | *2 264 650,04* | | *2 273 650,03* | |
| Средства бюджета ЛО | |  | | *159 527 581,41* | | *0,00* | | *0,00* | | *34 377 970,00* | | *38 921 910,00* | | *43 028 350,73* | | *43 199 350,68* | |
| Иные источники | |  | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | |

Приложение № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

**1 этап Газификации Шапкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Распределительный газопровод** | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | ПИР по объекту | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту |
|
|
| 1 | **д. Белоголово** | 2019-2022 | 12 082 752,66 | 1 980 700,00 | 723 852,66 | 9 378 200,00 |
| 2 | **д. Староселье** | 2019-2022 | 21 775 440,00 | 3 000 000,00 | 719 480,00 | 18 055 960,00 |
| 3 | **п. Шапки-1** | 2019-2022 | 60 867 948,76 | 10 300 000,00 | 1 174 938,76 | 49 393 010,00 |
| **Итого по 1 этапу** | | | **94 726 141,42** | **15 280 700,00** | **2 618 271,42** | **76 827 170,00** |
| в т.ч. по годам | | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 | 17 598 971,42 | 14 980 700,00 | 2 618 271,42 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 35 488 260,00 | 0,00 | 0,00 | 35 488 260,00 |
|  |  | 2022 | 41 338 910,00 | 0,00 | 0,00 | 41 338 910,00 |

**2 этап Газификации Шапкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Распределительный газопровод** | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | ПИР по объекту | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту |
|
|
| 1 | **д. Ерзуново** | 2022-2024 | 4 713 110,00 | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 |
| 2 | **д. Сиголово-1** | 2022-2024 | 5 191 450,00 | 1 584 873,04 | 396 000,00 | 3 210 576,96 |
| 3 | **д. Сиголово-2** | 2022-2024 | 3 687 220,00 | 1 398 606,33 | 396 000,00 | 1 892 613,67 |
| 4 | **д. Сиголово-3** | 2022-2024 | 4 641 260,00 | 1 585 288,61 | 396 000,00 | 2 659 971,39 |
| 5 | **д. Надино-1** | 2022-2024 | 9 538 280,00 | 2 876 122,37 | 840 000,00 | 5 822 157,63 |
| 6 | **д. Надино-2** | 2022-2024 | 4 959 890,00 | 1 940 073,31 | 480 000,00 | 2 539 816,69 |
| 7 | **д. Надино-3** | 2022-2024 | 7 237 219,80 | 2 436 694,12 | 719 480,00 | 4 080 525,68 |
| 8 | **п. Шапки-2** | 2022-2024 | 68 472 400,00 | 11 971 145,07 | 3 000 000,00 | 53 501 254,93 |
| 9 | **п. Шапки-3** | 2022-2024 | 21 848 500,00 | 5 690 119,97 | 1 440 000,00 | 14 718 380,03 |
| **Итого по 2 этапу** | | | **130 289 329,80** | **31 375 328,32** | **8 147 480,00** | **90 766 001,48** |
| в т.ч. по годам | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 84 816 329,09 | 31 375 328,32 | 8 148 000,00 | 45 293 000,77 |
|  |  | 2024 | 45 473 000,71 | 0,00 | 0,00 | 45 473 000,71 |

Сводная таблица по приложению № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | очередь строительства | ПИР по объекту | Государстве н ная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту | Итого | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Белоголово | 1 | 1 980 700,00 | 723 852,66 | 9 378 200,00 | **12 082 752,66** | 100 000,00 | 2 604 552,66 | 5 314 400,00 | 4 063 800,00 |  |  |
| Ерзуново | 1 | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 757,75 | 1 170 352,25 |
| Сиголово | 1 | 1 584 873,04 | 396 000,00 | 3 210 576,96 | **5 191 450,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 161,52 | 1 605 288,48 |
| Надино | 1 | 2 876 122,37 | 840 000,00 | 5 822 157,63 | **9 538 280,00** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 201,19 | 2 911 078,81 |
| Староселье | 1 | 3 000 000,00 | 719 480,00 | 18 055 960,00 | **21 775 440,00** | 100 000,00 | 3 619 480,00 | 7 226 230,00 | 10 829 730,00 |  |  |
| Шапки | 1 | 10 300 000,00 | 1 174 938,76 | 49 393 010,00 | **60 867 948,76** | 100 000,00 | 11 374 938,76 | 22 947 630,00 | 26 445 380,00 |  |  |
| Сиголово | 2 | 1 398 606,33 | 396 000,00 | 1 892 613,67 | **3 687 220,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 913,70 | 946 306,83 |
| Шапки | 2 | 11 971 145,07 | 3 000 000,00 | 53 501 254,93 | **68 472 400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 721 772,54 | 26 750 627,46 |
| Шапки | 3 | 5 690 119,97 | 1 440 000,00 | 14 718 380,03 | **21 848 500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 489 309,99 | 7 359 190,01 |
| Надино | 2 | 1 940 073,31 | 480 000,00 | 2 539 816,69 | **4 959 890,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 981,66 | 1 359 908,34 |
| Надино | 3 | 2 436 694,12 | 720 000,00 | 4 080 525,68 | **7 237 219,80** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196 956,96 | 2 040 262,84 |
| Сиголово | 3 | 1 585 288,61 | 396 000,00 | 2 659 971,39 | **4 641 260,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 274,31 | 1 329 985,69 |
|  |  | **46 656 028,32** | **10 766 271,42** | **167 593 171,48** | **225 015 471,22** | 300 000,00 | 17 598 971,42 | 35 488 260,00 | 41 338 910,00 | 84 816 329,62 | 45 473 000,71 |