**ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.10.2021 № 139

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории Шапкинского сельского

поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях совершенствования системы комплексного благоустройства Шапкинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2021-2023 годы в повой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изложить перечень мероприятий программы «Благоустройство территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2021-2023 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации М.С. Немешев

Полежаева

Приложение к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 12.10.2021 № 139

**Паспорт муниципальной программы Шапкинского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Благоустройство территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"** | | | | | | |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства | | | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории Шапкинского сельского поселения, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий,, размещение игровых комплексов для разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, а также сохранение и улучшения внешнего облика поселения, повышение качества предоставляемых услуг. | | | | | | |
| Задачи  муниципальной программы | - организация благоустройства и озеленения территории поселения, улучшение экологической обстановки; - приведение сетей уличного освещения в соответствие с нормативными требованиями; - содержание в надлежащем порядке объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения; - обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию поселения комфортной для проживания населения;  - формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика поселения;  - организация прочих мероприятий по благоустройству поселения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства. | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - содержание сетей уличного освещения, м; - исполненные мероприятия по благоустройству поселения | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2023 годы | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего,  в том числе по годам | Всего,  тыс. руб. | 2021 год | | 2022 год | | | 2023  год |
| Всего | *7 354 390,00* | *2  079 710,00* | | *2 562 600,00* | | | *2 712 080,00* |
| Средства бюджета поселения | 6 776 790,00 | 1 559 710,00 | | 2 562 600,00 | | | 2 654 480,00 |
| Средства областного бюджета | 577 600,00 | 520 000,00 | | 0,00 | | | 57 600,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание благоприятной и комфортной среды для работы, отдыха и проживания жителей поселения; - соответствие сети уличного освещения требованиям, предъявленным нормативными документами; - улучшение благоустройства улиц поселения. | | | | | | |

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам | | |
|  | ( руб.) | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | год | год | год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **1. Организация освещения улиц на территории поселения** | | | | | | | |
|  |
|  | 1.1. | Обслуживание и содержание сетей уличного освещения | Итого | 2021-2023 | 700 003,00 | 170 003,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
|  | Средства бюджета поселения |
|  | 1.2. | Обеспечение электроэнергией для уличного освещения | Итого | 2021-2023 | 3 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|  | Средства бюджета поселения |
|  | 1.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Итого | 2021-2023 | 132 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 33 000,00 |
|  | Средства бюджета поселения |
|  | 1.4. | Измерение сопротивление изоляции электроустановок, испытание устройств защитного заземления, проектные работы | Итого | 2023 | 45 000,00 | 0 | 0,00 | 45 000,00 |
|  | Средства бюджета поселения |
|  | Итого по организации освещения | | **Итого** | **2021-2023** | **4 777 003,00** | **1 470 003,00** | **1 664 000,00** | **1 643 000,00** |
|  | Средства бюджета поселения |
|  | **2. Организация благоустройства территории поселения** | | | | | | | |
|
|
|
|
|  | 2.1. | Выкашивание детских площадок, местах общего сбора людей | Итого | 2021-2023 | 213 736,00 | 9 936,00 | 101 900,00 | 101 900,00 |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  | 2.2. | Акарицидная обработка территории, дезинфекция мест скопления ТБО | Итого | 2021-2023 | 112 035,00 | 13 635,00 | 49 200,00 | 49 200,00 |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.3. | Спил аварийных деревьев, вырубка кустарника | Итого | 2019-2020 | 454 736,00 | 4 736,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.4. | Проектные работы по благоустройству, кадастровому учету | Итого | 2021-2022 | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
|  |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.5. | Содержание кладбища и братского воинского захоронения | Итого | 2021-2023 | 126 000,00 | 34 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
|  |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.6. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТК0) | Итого | 2021-2023 | 204 480,00 | 0,00 | 72 000,00 | 132 480,00 |
|  |
|  | Средства бюджета поселения | *146 880,00* | *0,00* | *72 000,00* | *74 880,00* |
|  |
|  |
|  | Средства областного бюджета | *57 600,00* | *0,00* | *0,00* | *57 600,00* |
|  |
|  | 2.7. | Приобретение скамеек, малых архитект. форм | Итого | 2021-2023 | 50 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
|  |
|  |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.8. | Содержание объекта благоустройства "Памятное место Балашова А.Д." | Итого | 2021-2023 | 69 000,00 | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.9. | Организация и проведение субботников | Итого | 2021-2023 | 50 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |
|  | Средства бюджета поселения |
|  |
|  |
|  | 2.10. | Создание и обустройство детских площадок | Итого | 2021-2023 | 547 400,00 | 547 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
|  | Средства бюджета поселения | *27 400,00* | *27 400,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |
|  |
|  | Средства областного бюджета | *520 000,00* | *520 000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |
|  |
|  | 2.11. | Создание, обустройство и содержание детских площадок | Итого | 2021-2023 | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |
|  |
|  | Средства бюджета поселения | *500 000,00* | *0,00* | *250 000,00* | *250 000,00* |
|  |
|  |
|  | Средства областного бюджета | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |
|  |
|  | Итого по организации благоустройства территории поселения | | **Итого** | **2021-2023** | **2 577 387,00** | **609 707,00** | **898 600,00** | **1 069 080,00** |
|  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 999 787,00 | 89 707,00 | 898 600,00 | 1 011 480,00 |
|  |
|  |
|  | Средства областного бюджета | 577 600,00 | 520 000,00 | 0,00 | 57 600,00 |
|  |
|  |
|  | **Всего по Программе** | | | | **7 354 390,00** | **2 079 710,00** | **2 562 600,00** | **2 712 080,00** |
|  |
|  |
|  |
|  | **в т.ч** | | Средства бюджета поселения | 2021-2023 | **6 776 790,00** | **1 559 710,00** | **2 562 600,00** | **2 654 480,00** |
|  |
|  |
|  | Средства областного бюджета | **577 600,00** | **520 000,00** | **0,00** | **57 600,00** |
|  |