ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2023  № 151

О ежегодной актуализации схемы теплоснабжения

Шапкинского сельского поселения

Тосненского	района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести процедуру по актуализации схемы теплоснабжения Шапкинского сельского поселения Тосненского  района Ленинградской области.

- Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения Шапкинского сельского поселения Тосненского  района Ленинградской области согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

- Опубликовать настоящее постановление в газете Тосненский вестник».

Глава  администрации                                                              М.С. Немешев

Полежаева

Приложение

к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области  от 27.06.2023  № 151

График

актуализации схемы теплоснабжения Шапкинского сельского поселения

Тосненского  района Ленинградской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения п.15 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (далее – Требования) | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия постановления до 29.06.2023 |
| 2 | Размещение уведомления о разработчике схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации, в соответствии с п.19 Требований | в течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления уведомления от юридического лица |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к схеме теплоснабжения, в соответствии с п. 21 Требований | не более 30 календарных дней с даты опубликования уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения с даты опубликования до 18.07.2023 |
| 4 | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений, в соответствии с п.23 б Требований | не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений до 21.07.2023 |
| 5 | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний, в соответствии с п.23 а Требований | в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала 14.07.2023 |
| 6 | Письменное извещение о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в соответствии с п.23 а Требований | в срок не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала 14.07.2023 |
| 7 | Утверждение постановлением администрации даты проведения публичных слушаний | до 12.07.2023 |
| 8 | Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения начинаются в соответствии с п.22 Требований | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений и не более 30 календарных дней 24.07.2023-10.08.2023 |
| 9 | Размещение итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном сайте администрации, в соответствии с п.24 Требований | в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний 18.08.2023 |
| 10 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения постановление администрации в соответствии с п.26 Требований | в течение 7 рабочих дней со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте 24.08.2023 |
| 11 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации в полном объеме и постановление администрации об утверждение актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с п.32 Требований | в течение 15 календарных дней со дня утверждения актуализированной схемы теплоснабжения до 25.08.2023 |
| 12 | Размещение информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на сайте администрации и в официальных источниках опубликования, в соответствии с п.33 Требований | не позднее 3 календарных дней со дня размещения актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте до 28.08.2023 |