**ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.04. 2014 № 39**

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения в населенных пунктах

Шапкинского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области в 2014 году»

В целях реализации требований Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» согласно приложению №1

2. Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") администрации на 2014год

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Гончаров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 10.04. 2014 № 39

**Муниципальная целевая программа**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014году»**

**п.Шапки**

**2014 год**

**Паспорт**

**муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014 году» |
| **Основание для разработки**  **Программы** | Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Шапкинское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Представитель заказчика Программы** | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя, представителя заказчика Программы** | Гончаров Владимир Валентинович – глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района, тел./факс (81361) 97 321 |
| **Цели и задачи Программы** | Проведение ремонта дорожной сети Шапкинского сельского поселения, ее обустройство, совершенствование технического и эксплуатационного состояния для обеспечения комфортных безопасных условий движения |
| **Срок реализации Программы** | 2014 год |
| **Исполнители мероприятий**  **Программы** | Подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд нужд» |
| **Ожидаемые конечные результаты**  **реализации Программы** | Выполнение комплекса работ по ремонту дорожной сети Шапкинского сельского поселения общей площадью 1680,0 кв. м и протяженностью 0,280 км, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания |
| **Объемы и источники**  **финансирования Программы** | Общий объем финансирования Программы:  2067,159 тыс. руб., из них:  2014 г. 500,0 тыс. руб., в т. ч.  - средства областного бюджета – 432,855 тыс. руб.;  - местного бюджета – 67,145 тыс. руб. |
| **Контроль за реализацией**  **Программы** | Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляет администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |

1. **Введение**

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2014 году» (далее Программа) разработана администрацией муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.

В Программе, исходя из социально-экономических потребностей Шапкинского поселения в качественной автодорожной сети, сформулирована основная цель Программы – ее обустройство, совершенствование технического и эксплуатационного состояния для обеспечения комфортных безопасных условий движения, на основе которой определены и сформулированы задачи, выполнение которых является основанием для формирования перечня мероприятий.

**2. Анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения**

В настоящее время в ведении администрации Шапкинского сельского поселения находятся автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 23,5 км, в том числе:

- с твердым покрытием – 7,1 км,

- с усовершенствованным покрытием – 2,2 км,

- с грунтовым покрытием – 16,4 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения.

Развитие дорожной сети Шапкинского сельского поселения, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности поселения.

1. **Основные цели и задачи Программы**

Основными целями и задачами настоящей Программы является проведение ремонта дорожной сети Шапкинского сельского поселения, ее обустройство, совершенствование технического и эксплуатационного состояния для обеспечения комфортных безопасных условий движения.

Для реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2013 году» был выбрана ул. Веселая от д.1 до д.31 в п. Шапки, который соединяет жителей частного сектора с почтой, магазинами. Существующее дорожное покрытие на этом участке дороги разрушено, нарушен профиль дорожного полотна, требуется восстановление профиля обочин.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Ленинградской области и бюджета администрации Шапкинского сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы на 2014 год составляет 500,0 тыс.руб., из них:

- средства областного бюджета – 432,855 тыс. руб.;

- местного бюджета - 67,145тыс.руб.

1. **Ожидаемые конечные результаты Программы**

Реализация настоящей Программы в 2014 году позволит улучшить техническое состояние дорожной сети Шапкинского сельского поселения и ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания, снизить количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.