Приложение № 1

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области   
от 15.05.2017 № 63

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

п.Шапки

2016 год

1. **ПАСПОРТ  
   муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «**Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области»** |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  постановление Правительства Ленинградской области от 10.11.2013 № 397-ФЗ «Об утверждении государственной программы ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Представитель заказчика Программы** | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя, представителя заказчика Программы** | НемешевМерхайдарСямиулович – глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района, тел./факс (81361) 97 321 |
| **Цели и задачи Программы** | Поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения. А также **паспортизация и принятие в муниципальную собственность** автомобильных дорог местного значения общего пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| **Срок реализации Программы** | 2016 - 2019 годы |
| **Исполнители мероприятий**  **Программы** | Подрядные организации, определённые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд » |
| **Ожидаемые конечные результаты**  **реализации Программы** | Выполнение комплекса работ по ремонту:  -автомобильных дорог общего пользования местного значения Шапкинского сельского поселения протяженностью;  - дворовых территорий многоквартирных домов;  - в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания;  - паспортизация дорог. |
| **Объемы и источники**  **финансирования Программы** | Общий объем финансирования Программы:  7 270,76тыс.руб., из них:   1. 2016год- 2 687,659 тыс. руб. в т. ч. за счет:   - бюджета дорожного фонда Ленинградской области - 608 тыс. руб.,  - местного бюджета – 1 407,459 тыс. руб.  Из них:  1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –1 063,459 тыс. руб.  2. капитальный ремонт, и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 0  3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог:  - грейдирование и содержание дорог – 202 тыс. руб.  - паспортизация дорог –142 тыс. руб.   1. 2017 год- 2 864,2 тыс. руб. в т. ч. за счет: - местного бюджета– 2 192,6 тыс. руб.   – субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области – 671,6,0 тыс. руб.  Из них:  1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 801,365 тыс. руб.  2. капитальный ремонт, и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 0  3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог:  - грейдирование и содержание дорог – 297,008 тыс. руб.  - паспортизация дорог – 152,0 тыс. руб.  4. Разработка схемы дислокации дорожных знаков – 161,5,0 тыс. руб.  5. Разработка схемы организации дорожного движения п. Шапки – 192,00  6. Разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184,027 тыс. руб.  7. Мониторинг и разработка программы комплексного развития транспортной йнфраструктуры Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 142 178,00.   1. 2018 год –1 535,900 тыс. руб.. в т. ч. за счет:   - местного бюджета- 1 535,900 тыс. руб.  1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –863,688 тыс. руб.  2. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 0 тыс. руб.  3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог:  - грейдирование и содержание дорог – 297,008 тыс. руб.  - паспортизация дорог – 29,677 тыс. руб.  4. разработка схемы дислокации дорожных знаков – 161,500 руб.  5. разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 184,027 тыс.руб.   1. 2019 год –1 551,3 тыс. руб.. в т. ч. за счет:   - местного бюджета–1 551,3 тыс. руб.  1. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог –0 тыс. руб.  2. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и подъездов к ним – 1 072,148  3. мероприятия по содержанию автомобильных дорог:  - грейдирование и содержание дорог – 297,008 тыс. руб  4. разработка сметной документации, проведение экспертизы сметной документации и выполненных работ – 182,144 |
| **Контроль за реализацией**  **Программы** | Контроль, за исполнением настоящей Программы, осуществляет администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |

1. **Введение**

Муниципальная программа ««**Развитие автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018г.г»** (далее Программа) разработана администрацией Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В Программе, исходя из социально-экономических потребностей Шапкинского поселения, сформулирована основная цель Программы – поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения, Тосненского района, Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения.А также **паспортизация и принятие в муниципальную собственность** автомобильных дорог местного значения общего пользования Шапкинского сельского поселения Тосненского районаЛенинградской области.

Инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог необходимы для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель состоит в оценке состояния автомобильных дорог.

1. **Анализ состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения**

В настоящее время в ведении администрации Шапкинского сельского поселения находятся:

а) автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 32,6 км. в том числе:

- с твердым покрытием – 17,4 км.;

- с усовершенствованным покрытием – 9,6 км.;

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дорожного покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями,

б) дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 6 шт., общей площадью 2 854 кв.м. в том числе:

- с твердым покрытием – 1 шт., площадью 1000 кв.м.;

- с усовершенствованным покрытием – 5 шт., площадью 1 854 кв.м.

Основными проблемами при содержании и ремонте дворовых территорий многоквартирных домов Шапкинского сельского поселения является:

- низкое качество дворового покрытия;

- отсутствие отвода ливневых вод;

в) проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в количестве 2 шт., протяженностью 0,12км, с усовершенствованным покрытием, площадью – 413 кв.м.

1. **Цели и задачи Программы**

Целью настоящей Программы является поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в состоянии, обеспечивающем комфортные и безопасные условия жизни населения.

Задачами настоящей Программы являются:

-создание комфортных и безопасных условия жизни населения;

-совершенствование системы мониторинга технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Источниками финансирования Программы являются средства из бюджета дорожного фонда Ленинградской области и из бюджета администрации Шапкинского сельского поселения.

1. **Ожидаемые конечные результаты Программы.**

Реализация настоящей Программы в 2016-2018 году позволит повысить качество содержания, улучшить техническое и эксплуатационного состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и позволит частично обеспечить комфортные и безопасные условия жизни населения.

1. **Основные мероприятия Программы:**
   * + 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия Татьяниного переулка от ул. Покровской до границы дома №11 по ул. М.Кротова в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 111 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 388,5 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 104 894,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия Ольгиного переулка в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели | |
| Вид ремонта | | ремонт |
| Тип покрытия | | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | | 53 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | | 188,5 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | | 193 908,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к пожарному водоему и бане по ул. Школьной д. 7 в Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 36 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 144 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 72 018,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Дачная от пересечения с ул. Н. Куковеровой до ул. Веселая в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 252 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 882 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 386 244,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту участка улицы Покровской от д. 36 до пересечения с ул. М. Кротова в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 360 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1440 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 419 786,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Береговой от улицы Цветочной до д. № 8 в дер. Сиголово Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 140 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 560 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 163 294,00 |

* + - 1. Ремонт дорожного покрытия улицы Веселой в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 302 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1057 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 863 688,00 |

* + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Северной напротив д №1 по ул. М. Кротова в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2016 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | асфальтобетонное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 25,5 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 255 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 254 953,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка ул. Лесной от площадки для сбора ТКО до участка №19 в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): | | |
| Наименование показателя | Показатели | |
| Вид ремонта | ремонт | |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное | |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 295,687 | |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1 034,905 | |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | 265 475,00 | |
| * + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Северной напротив д №1 по ул. М. Кротова в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): | | |
| Наименование показателя | | Показатели |
| Вид ремонта | | ремонт |
| Тип покрытия | | асфальтобетонное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | | 26,206 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | | 268,615 |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | | 277 596,00 |
| * + - 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Молодежной от пересечения с ул. Школьной до пересечения с ул. Парковой в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): | | |
| Наименование показателя | | Показатели |
| Вид ремонта | | ремонт |
| Тип покрытия | | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | | 115,806 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | | 405,32 |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | | 103 903,00 |
|  | |  |
| 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Заречной в д. Сиголово от д. 5 до д.1 Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): | | |
| Наименование показателя | | Показатели |
| Вид ремонта | | ремонт |
| Тип покрытия | | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | | 39,289 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | | 137,51 |
| Сметная стоимость на январь 2017 года (рублей) | | 1. 517,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка ул. Лесной от пересечения с ул. Угловой до уч. № 9 в пос. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год): | |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 134,02 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 469,07 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 119 874,00 |

1. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Железнодорожной от д. №2е до д. №8/7 п. Шапки, Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | асфальтобетонное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 194,5 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1069,75 |
| Сметная стоимость на апрель 2017 года (рублей) | 820 121,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Веселой от д. № 6, до   
   д. №32 в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2017 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-песчаное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 378,0 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 1134,0 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 529 883,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия участка улицы Дачная от пересечения с ул. Н. Куковеровой до ул. Веселая в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области со следующими технико-экономическими показателями (2018 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 252 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 882 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 386 244,00 |

1. Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в   
   п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской областисо следующими технико-экономическими показателями (2019 год):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Показатели |
| Вид ремонта | ремонт |
| Тип покрытия | щебеночно-гравийное |
| Протяженность ремонтируемого участка (м) | 182 |
| Площадь ремонтируемого участка (м2) | 546 |
| Сметная стоимость на февраль 2015 года (рублей) | 1 072 148,00 |

1. Грейдирование автомобильных дорог Шапкинского сельского поселения два раза в год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Показатели | Стоимость (руб.) |
| 2017 | 8 часов/1200 час.раз в квартал | 48000 |
| 2018 | 8 часов/1400 час.раз в квартал | 48000 |
| 2019 | 8 часов/1600 час.раз в квартал | 48000 |

1. Очистка дорог от снега 4 месяца в году – 249 008 руб.