Приложение

к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района

Ленинградской области

от 27.09.2018  № 139/1

План мероприятий  по	реализации

муниципальной программы «Развитие части территории

Шапкинского  сельского  поселения Тосненского района Ленинградской области»

на 2018 год

| Наименование мероприятия | Всего, руб. | Финансирование из областного бюджет, руб. | Софинансирова-ние из местного бюджета (25%), руб. | Срок реализации мероприятия (в соответствии с Соглашением с Комитетом) | ФИО специалиста администрации, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожное хозяйство |
| 1.1. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения д.Сиголово, д.Белоголово, д.Ерзуново, д.Староселье | 650 000,00 | 520 000,00 | 130 000,00 | 4 квартал 2018г. | Полежаев А.В. |
| Благоустройство |
| 2.1. Модернизация уличного освещения в д.Надино, д.Староселье, д.Сиголово, д.Белоголово: установка светодиодных светильников, замена ламп на светодиодные, монтаж СИП-провода, монтаж узлов учета электроэнергии | 431 658,00 | 345 326,40 | 86 331,60 | 3 квартал 2018г. | Полежаева Е.В. Лазик А.А. |
| 2.2. Ликвидация несанкционированных свалок в д.Староселье, д.Сиголово, д. Ерзуново,д. Белоголово, д.Надино | 350 000,00 | 280 000,00 | 70 000,00 | 3 квартал 2018г. | Полежаева Е.В. Лазик А.А. |
| 2.3. Обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов населения д.Сиголово, д. Ерзуново, д. Белоголово, д.Надино | 294 000,00 | 235 200,00 | 58 800,00 | 3 квартал 2018г. | Полежаева Е.В. Лазик А.А. |
| 2.4. Приобретение и установка оборудования для детских площадок в д. Староселье, д. Сиголово | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 3 квартал 2018г. | Викторова С.А. Котковская Е.В. |
| 2.5. Изготовление и установка информационных щитов в д.Староселье, д.Сиголово, д.Надино, д.Белоголово | 44 972,00 | 35 973,60 | 8 998,40 | 4 квартал 2018г. | Викторова С.А. Полежаев А.В. |
| 2.6. Приобретение и установка оборудования для спортивной площадки в д. Белоголово | 137 000,00 | 109 600,00 | 27 400,00 | 3 квартал 2018г. | Викторова С.А. Котковская Е.В. |
| ИТОГО | 2 157 630,00 | 1 726 100,00 | 431 530,00 |  |  |