**ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.07.2022 № 134

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории Шапкинского сельского

поселения Тосиенского района Ленинградской области» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,в целях совершенствования системы комплексного благоустройства Шапкинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2021-2023 годы в повой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изложить перечень мероприятий программы «Благоустройство территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2021-2023 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Шапкинского сельского поселения.

 Глава администрации М.С. Немешев

Полежаева

Приложение к постановлению администрации

Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

от 18.07.2022 № 134

**Паспорт муниципальной программы Шапкинского сельского поселения**

**Тосненского района Ленинградской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Благоустройство территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"**  |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории Шапкинского сельского поселения, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий,, размещение игровых комплексов для разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, а также сохранение и улучшения внешнего облика поселения, повышение качества предоставляемых услуг. |
| Задачи муниципальной программы | - организация благоустройства и озеленения территории поселения, улучшение экологической обстановки;- приведение сетей уличного освещения в соответствие с нормативными требованиями;- содержание в надлежащем порядке объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения;- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию поселения комфортной для проживания населения; - формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика поселения;- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения;- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - содержание сетей уличного освещения, м;- исполненные мероприятия по благоустройству поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, тыс. руб. | 2021 год | 2022 год | 2023  год |
| Всего  | *4 685 999,00* | *2 145 595,00* | *915 804,18* | *1 356 866,00* |
| Средства бюджета поселения | 3 219 310,18 | 1 625 595,00 | 236 849,18 | 1 356 866,00 |
| Средства областного бюджета | 1 199 055,00 | 520 000,00 | 679 055,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание благоприятной и комфортной среды для работы, отдыха и проживания жителей поселения;- соответствие сети уличного освещения требованиям, предъявленным нормативными документами;- улучшение благоустройства улиц поселения. |

**Перечень мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам  |
|  ( руб.) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Организация освещения улиц на территории поселения** |
|
| 1.1. | Обслуживание и содержание сетей уличного освещения | Итого  | 2021-2023 | 433 500,00 | 177 500,00 | 115 594,00 | 156 000,00 |
| Средства бюджета поселения |
| 1.2. | Обеспечение электроэнергией для уличного освещения | Итого | 2021-2023 | 2 129 316,00 | 1 300 000,00 | 85 513,08 | 829 316,00 |
| Средства бюджета поселения |
| 1.3. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Итого | 2021-2023 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00  |
| Средства бюджета поселения |
| 1.4. | Измерение сопротивление изоляции электроустановок, испытание устройств защитного заземления, проектные работы | Итого | 2023 | 35 000,00 | 0 | 0,00  | 35 000,00 |
| Средства бюджета поселения |
| 1.5. | Модернизация уличного освещения (приобретение и монтаж электрооборудования) | Итого |   | 0,00 | 0 | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета поселения |   | *0,00* | *0* | *0,00*  | *0,00* |
| Средства областного бюджета  |   | *0,00* | *0* | *0,00*  | *0,00* |
| Итого по организации освещения  | Итого | **2021-2023** | **2 598 316,00** | **1 477 500,00** | **201 107,08** | **1 020 816,00** |
| Средства бюджета поселения | 2 598 316,00 | 1 477 500,00 | 201 107,08 | 1 020 816,00 |
| Средства областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Организация благоустройства территории поселения** |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. | Выкашивание детских площадок, местах общего сбора людей | Итого  | 2021-2023 | 95 936,00 | 9 936,00  | 0,00 | 50 000,00 |
|
| Средства бюджета поселения |
|
| 2.2. | Акарицидная обработка территории, дезинфекация мест скопления ТБО | Итого | 2021-2023 | 92 835,00 | 13 635,00  | 0,00 | 49 200,00 |
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.3. | Спил аварийных деревьев, вырубка кустарника | Итого | 2019-2020 | 90 573,00 | 24 639,00  | 0,00 | 35 000,00 |
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.4. | Проектные работы по благоустройству, кадастровому учету | Итого | 2021-2022 | 10 000,00 | 0,00  | 0,00  | 10 000,00 |
|
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.5. | Содержание кладбища и братского воинского захоронения | Итого | 2021-2023 | 248 885,00 | 72 485,00  | 0,00 | 100 000,00 |
|
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.6. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТК0) | Итого | 2021-2023 | 75 816,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета поселения | *18 216,00* | *0,00*  | 0,00 | *0,00* |
|
|
| Средства областного бюджета  | *57 600,00* | *0,00*  | 0,00 | *0,00* |
|
| 2.7. | Приобретение скамеек, малых архитект.форм | Итого | 2021-2023 | 12 350,00 | 0,00  | 0,00 | 12 350,00 |
|
|
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.8. | Содержание объекта благоустройства "Памятное место Балашова А.Д." | Итого | 2021-2023 | 69 000,00 | 0,00  | 0,00 | 34 500,00 |
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.9. | Организация и проведение субботников | Итого | 2021-2023 | 35 000,00 | 0,00  | 0,00 | 25 000,00 |
|
| Средства бюджета поселения |
|
|
| 2.10. | Создание и обустройство детских площадок | Итого | 2021-2023 | 1 262 197,10 | 547 400,00  | 714 797,10  | 0,00  |
|
|
| Средства бюджета поселения | *63 142,10* | *27 400,00*  | *35 742,10*  | *0,00*  |
|
|
| Средства областного бюджета  | *1 199 055,00* | *520 000,00*  | *679 055,00* | *0,00* |
|
|
| 2.11. | Создание, обустройство и содержание детских площадок | Итого | 2021-2023 | 20 000,00 | 0,00  | 0,00  | 20 000,00  |
|
|
| Средства бюджета поселения | *20 000,00* | *0,00*  | *0,00*  | *20 000,00*  |
|
|
| Средства областного бюджета  | *0,00* | *0,00*  | *0,00* | *0,00* |
|
|
| Итого по организации благоустройства территории поселения | **Итого** | **2021-2023** | **2 012 592,10** | **668 095,00** | **714 797,10** | **336 050,00** |
|
| Средства бюджета поселения | 755 937,10 | 148 095,00 | 35 742,10 | 336 050,00 |
|
|
| Средства областного бюджета  | 1 256 655,00 | 520 000,00 | 679 055,00 | 0,00 |
|
|
| **Всего по Программе** | **4 610 908,10** | **2 145 595,00** | **915 904 ,18** | **1 356 866,00** |
|
|
|
| **в т.ч** | Средства бюджета поселения | 2021-2023 | 3 354 253,10 | 1 625 595,00 | 236 849,18 | 1 356 866,00 |
|
|
| Средства областного бюджета  | 1 256 655,00 | 520 000,00 | 679 055,00 | 0,00 |
|