ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетныхисточни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обустройство информационной площадки на ул. Железнодорожная п. Шапки | 1 |  | 1125000,00 | 820000,00 | 205000,00 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 820000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820000,00 |
| Итого |  |  | 1125000,00 | 820000,00 | 205000,00 | 100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 820000,00 |

| Глава администрации поселения ____________ Э.В.Федоров |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ С.И. Летягина |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | ______________________ |  |
| Исполнитель Викторова С.А. 8 81361 97321 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответствен ный исполнитель | Ожидаемый результат | Этап исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |
| 1. | Заключение соглашения с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Апрель 2016г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение соглашения о порядке представления финансирования | Заключено соглашение |
| 1.1. | Организация проведения аукциона | Май 2016г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Утверждение аукционной документации | На стадии исполнения |
| 1.2. | Проведение открытого электронного аукциона | Май-июнь 2016г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | На стадии исполнения |
| 2. | Обустройство информационной площадки | Июль-сентябрь 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.1. | Подготовительные работы (уборка территории, вывоз мусора) | Июль 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.2. | Обустройство дренажной системы | Июль 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.3. | Закладка газонов | Июль 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.4. | Устройство дорожек | Август 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.5. | Устройство площадок под скамейки | Август 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.6. | Установка металлической конструкции «Паровозик» | Август 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.7. | Посадка кустов в изгородь | Сентябрь 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2.8. | Посадка деревьев | Сентябрь 2016г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Июль-сентябрь 2016г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выявление недостатков в период проведения мероприятий по объекту. | Этап исполнения |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2016г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Акт выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения | Отчет об освоении субсидий по объекту | Отчет на 01.07. 2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-август 2016г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Более эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации Шапкинского сельского поселения

____________________/Э.В. Федоров/