ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к соглашению №  42/187 от 15.02.2017г.

о предоставлении Шапкинскому сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» в 2017 году

г. Санкт-Петербург	                                                                     «___»___________2017 г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Лиры Викторовны Бурак, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация  Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Немешева Мерхайдара Сямиуловича, действующего на основании Устава и распоряжения администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 10.08.2016г. №20, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.2 Соглашения №42/187 от 15.02.2017года изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств поселения на реализацию проектов в 2017 году составляет 271 750 рублей (двести семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят рублей), а также объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников составляет 200 000 рублей (двести тысяч рублей).»

2. Приложение № 1 и № 2 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).

3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением №  42/187 от 15.02.2017г.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения №  42/187 от 15.02.2017г., и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.Реквизиты и подписи Сторон

| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области __________________ (Л.В. Бурак) «____» _________________ 2017 года М.П. | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ___________________ (М.С. Немешев) «___» ______________ 2017 года М.П. |

Приложение 1

к дополнительному соглашению № 1  от «____»___________2017г.

Приложение № 1                                                                                     к соглашению  от

15.02.2017 года №42/187

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Значение показателя результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников водоснабжения в п.Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | шт. | 4 |
| 2 | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | светильник – шт. | 102 |
|  |  | узел учета – шт. | 4 |
|  |  | СИП провод – м | 280 |

Приложение № 2

к Дополнительному  соглашению № 1 от

«____»___________2017г.

Приложение № 2

к Соглашению  от 15.02.2017 года №42/187

План мероприятий («Дорожная карта»)

администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области

по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответствен ный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017-2018 годы» |
| 1. | Заключение дополнительного соглашения к соглашению с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Июль 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение дополнительного соглашения к соглашению о порядке представления финансирования |
| 2. | Реализация мероприятия «Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников» | Сентябрь-ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Оборудование всесезонных противопожарных источников |
| 2.1. | Публикация извещения о проведении открытого электронного аукциона | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 2.2. | Выполнение работ по оборудованию всесезонных противопожарных источников | Октябрь-ноябрь 2017г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |
| 3. | Реализация мероприятия «Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в п. Шапки» | Октябрь-ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Замена светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в п. Шапки |
| 3.1. | Публикация извещения о проведении открытого электронного аукциона | Сентябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 3.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод в п. Шапки | Октябрь-ноябрь 2017г. | Исполнитель муниципального контракта | Завершение работ в соответствии с графиком |
| I. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | сентябрь-ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выявление недостатков в период проведения мероприятий по объекту. |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь-ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Акт выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения | Отчет об освоении субсидий по объекту |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Ноябрь 2017г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Более эффективное использование бюджетных средств |

Глава администрации Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

_____________________/М.С. Немешев/