ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

Шапкинское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области

| Наименование проекта | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2017 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Выполнение работ по обеспечению забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (часть территории 1,2) | 4 шт. | 0 | 760000,00 | 528000,00 | 132000,00 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528000,00 |
| 2.Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод, в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Светиль ник –95 шт. узел учета – 6шт. СИП провод – 40м. | 0 0 0 | 798739,13 | 559000,00 | 139739,13 | 100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559000,00 |
| Итого |  |  | 1558739,13 | 1087000,00 | 271739,13 | 200000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000,00 |

| Глава администрации поселения ____________ М.С. Немешев |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ С.И. Летягина |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | ______________________ |  |
| Исполнитель Викторова С.А. 8 (81361) 97321 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету 2017 года № 2

Ежеквартальный отчет

администрации Шапкинского сельского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2017 году |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 60дней со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На стадии исполнения |
| 2. | Выполнение работ по обеспечению забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (часть территории 1,2) | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обеспечение забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (часть территории 1,2) | Подготовлена сметная документация |
| 3. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод, в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Замена светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП – провод, в п. Шапки Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Подготовлена аукционная документация. Мероприятие на стадии размещения в АИС «Государственный заказ». Ориентировочный срок исполнения -сентябрь 2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2017 году |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |  | Постоянно |
| 2. | приемка и оплата выполненных работ | В срок, предусмотренный контрактом | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, председатели общественных советом | Акт выполненных работ, передача результата работ заказчику подрядчиком | В срок, предусмотренный контрактом |
| 3. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3-го числа, следующего за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Отчет на 01.07.2017г. | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области | Эффективное использование денежных средств |  |
|  | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области _____________ /М.С. Немешев/ МП |