Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2017года № 2

Ежеквартальный отчет

Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01 июля 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Этап исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 2017 году |
| 1. | Выполнение работ по обеспечению забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов в д. Надино, д. Староселье | 3 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | На стадии реализации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль-август 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На стадии размещения в АИС «Государственный заказ» |
| 1.2. | Выполнение работ по обеспечению забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов в д. Надино, д. Староселье | Август - сентябрь 2017 года | Подрядная организация | Обеспечение забора воды, в т.ч. в зимний период времени, из пожарных водоемов в д. Надино, д. Староселье |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Надино, д. Староселье | Акт выполненных работ |  |
| 2. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.11 до д.21 | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | На стадии реализации |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На стадии размещения в АИС «Государственный заказ» |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.11 до д.21 | Май-июнь 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка дорожного покрытия ул. Центральная дер. Белоголово от д.11 до д.21 |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Староста д. Белоголово | Акт выполненных работ |  |
| 3. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП - провод в д. Ерзуново, д. Сиголово, д. Надино | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | На стадии реализации |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | На стадии размещения в АИС «Государственный заказ» |
| 3.2. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП - провод в д. Ерзуново, д. Сиголово, д. Надино | Май-июнь 2017 года | Подрядная организация | Замена светильников уличного освещения на светодиодные энергосберегающие светильники, узлов учета электроэнергии, воздушных линий электропередач на СИП - провод в д. Ерзуново, д. Сиголово, д. Надино |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Ерзуново, д. Надино, д. Сиголово | Акт выполненных работ |  |
| 4. | Выполнение работ по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев и кустов в д. Староселье, д.Сиголово, д. Надино | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Замена мероприятия, подготовка проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу |
| 4.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель - май 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 4.2. | Выполнение работ по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев и кустов в д. Староселье, д.Сиголово, д. Надино | Май-июнь 2017 год | Подрядная организация | Спил, вывоз и утилизация аварийных деревьев и кустов в д. Староселье, д.Сиголово, д. Надино |  |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Староселье, д. Надино, д. Сиголово | Акт выполненных работ |  |
| 5. | Выполнение работ по изготовлению и установке уличных указателей в д. Староселье, Сиголово, Белоголово, Надино, Ерзуново | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | Замена мероприятия, подготовка проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель - май 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 5.2. | Выполнение работ по изготовлению и установке уличных указателей в д. Староселье, Сиголово, Белоголово, Надино, Ерзуново | Май-июнь 2017 года | Подрядная организация | Изготовление и установка уличных указателей в д. Староселье, Сиголово, Белоголово, Надино, Ерзуново |  |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июнь 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Староселье, д. Надино, д. Сиголово, д. Белоголово, д. Ерзуново | Акт выполненных работ |  |
| 6. | Приобретение детского оборудования для детской площадки в д. Староселье | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | На стадии заключения муниципального контракта |
| 6.1. | Заключение муниципального контракта на поставку детского оборудования | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Приобретение детского оборудования для детской площадки в д. Староселье |  |
| 6.2. | Поставка товара в порядке, установленном муниципальным контрактом | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Товарная накладная на поставку детского оборудования |  |
| 7. | Замена погружного насоса и провода СИП на общественной колонке в д. Надино | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области |  | На стадии заключения муниципального контракта |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Замена погружного насоса и провода СИП на общественной колонке в д. Надино |  |
| 7.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 2 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, староста д. Надино | Акт выполненных работ |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Внесение изменений |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ (поставленных товаров) | Июнь-июль 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет на 01.07.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2017 года | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключение дополнительного соглашения |

Глава администрации Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

______________ /М.С. Немешев/

МП