ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4

к соглашению № 3/179  от «28» мая 2018 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шапкинское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз  «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

Санкт-Петербург                                                                     «17» октября 2018г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Шапкинское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы администрации Немешева Мерхайдара Сямиуловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем.

- Приложение № 2 к Соглашению   №3/179  от «28» мая 2018 г. изложить в новой редакции (прилагается).

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением № 3/179  от «28» мая  2018 г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения № 3/179  от «28» мая 2018 г., и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области ______________ (Бурак Л.В.) «____» _________________ 2018 года М.П. | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ___________________ (Немешев М.С.) «___» ______________ 2018 года М.П. |

Приложение

к дополнительному соглашению№4

от «17» октября 2018 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2018 год |
| 1. | Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки |
| 1.1. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Июль 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по установке светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки | Август 2018г. | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки |
| 1.3. | Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Соответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| 2. | Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки | Октябрь –ноябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки |
| 2.1. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Июль 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 2.2. | Выполнение работ по частичному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки | Октябрь – ноябрь 2018г. | Подрядная организация | Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки |
| 2.3. | Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Ноябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Соответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| Контроль реализации муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2018 год |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-ноябрь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Выполнение муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа, следующего за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения | Отчет по состоянию на 01.07.2018, 01.10.2018, 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Глава администрации

муниципального образования

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

___________________ (Немешев М.С.)

«___» ______________ 2018 года

М.П.