ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки | светильники-16шт., лампы -58 шт. узел учета -2 шт., СИП – провод -1290м |  | 618 894,29 | 508 825,00 | 40069,29 | 70 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 825,00 |
| Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки | 632 п.м |  | 628 894,028 | 555 175,00 | 43 719,28 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 175,00 |
| Итого | х | х | 1 347 788,57 | 1 064 000,00 | 83 788,57 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 000,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ М.С. Немешев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ С.И. Мурша |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель С.А. Викторова , 8 81361 97321 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2018 год |
| 1. | Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки | На стадии исполнения |
| 1.1. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Июнь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Опубликовано извещение об аукционе. Аукцион назначен на 09.07.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки | Август 2018г. | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников и замена ламп уличного освещения в п. Шапки |  |
| 1.3. | Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Соответствие выполненных работ заявленным требованиям |  |
| 2. | Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки | На стадии исполнения |
| 2.1. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Июнь 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Опубликовано извещение об аукционе. Аукцион назначен на 09.07.2018г. |
| 2.2. | Выполнение работ по частичному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки | Август 2018г. | Подрядная организация | Частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Лесная, пер. Светлый п. Шапки |  |
| 2.3. | Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Соответствие выполненных работ заявленным требованиям |  |
| Контроль реализации муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2018 год |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа, следующего за отчетным | Администрация Шапкинского сельского поселения | Отчет по состоянию на 01.07.2018 |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август 2018г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации

муниципального образования

Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области

___________________ (М.С. Немешев)

«___» ______________ 2018 года

М.П.